湖北省烟草商业系统

科技项目申报书

项 目 层 级：■省公司级直属单位级

项 目 名 称：基于AIOps的省市一体化网信数智运维协同模式研究

承 担 单 位：中国烟草总公司湖北省公司信息中心

申 报 日 期：2026年2月5日

八、委外合作计划（无委外合作计划的，只填写承担单位任务分工和经济技术指标及成果交付物分解表）

（一）委外合作理由 本项目研究内容涵盖网信领域的运维流程体系重构、术语与分类标准制定以及省市两级协同机制（模式）研究等多个方向，涉及运维流程建模、标准体系构建、数据要素分析等专业性较强的研究工作。湖北烟草信息中心在既有管理实践上积累了丰富的运维经验，但在方法论体系化表达、跨单位标准一致性设计、量化指标模型构建及面向数字化、智能化时代的跨组织协同机制研究等方面的专业研究力量不足，缺乏专门从事流程体系设计、行业标准研制和协同机制研究及构建的复合型研究团队。为确保项目研究内容具有科学性、系统性和可推广性，需要引入具备流程工程、标准化研究与协同模式设计能力的专业机构参与研究工作。通过委外合作，可有效弥补专业研究方法方面的不足，保证项目成果质量和研究过程的规范性。 （二）委外合作方式选取理由说明： 本项目拟采用“技术开发委托”方式,通过比质比价，与具备行业流程设计、管理标准研制经验的专业研究机构开展合作。采用此类委托方式，可结合外部机构在流程建模、分类体系设计、标准化体系构建以及跨组织协同机制研究方面的成熟经验，按照研究任务导向开展定制化研究工作。与直接采购咨询服务相比，委托研发能够实现更高程度的内容参与度与研究深度，确保成果能够与湖北烟草网信运维场景深度契合；相较于自行组织研究，则可显著降低研究试错成本，提升研究效率，并确保成果具有可验证、可推广的标准化形态。 （三）委外合作内容、经济技术指标和成果交付物： （1）合作内容与经济技术指标 外协机构将围绕本项目的核心研究任务承担以下内容： 运维流程体系研究：完成典型运维活动的流程建模、步骤要素设计与责任界面划分，形成省市两级可统一执行的流程框架，覆盖巡检、故障处理、变更管理等核心场景。 术语与分类标准体系构建：设计事件分类、设备分类与处理方式分类体系，建立统一术语表及分类编码体系，分类一致性达到省市两级在试点单位中的一致表达要求。 省市两级运维协同机制研究：形成任务衔接机制、信息同步方式与分级职责划分，提出适配两级架构的协同运维模式。 经济技术指标（成果质量要求）： 1）运维流程体系框架不少于5个核心场景； 2）术语与分类体系覆盖常见网信运维事件、设备类型与处理方式，分类边界清晰、一致性通过试点验证； 3）协同机制设计具备可操作性并通过试点验证。 （2）交付成果 外协机构需按期提交以下成果： 1）湖北烟草省市一体化网信运维协同模式及智能运维综合研究报告1份 2）研究成果转化方案1份（内容概要：基于AIOps治理框架的省市一体化网信运维数智协同模式系统设计报告，具备指导下一代运维系统设计的关键能力及要素） 3）可演示的运维管控关键技术原型DEMO 1套 （四）委外合作经费说明： 包含流程标准化体系构建、分类体系研究、指标体系研究及协同机制研究等核心工作。 计算方法：详见（三）项目经费测算说明

- 承担单位和委外合作单位任务分工和经济技术指标及成果交付物分解表

九、项目内容摘要（＜200字，阐明项目研究意义、目标、应用前景、经费） 在行业数字化加速转型背景下，本项目旨在研究面向网信运维的标准化流程体系与数据分析框架；通过构建省市运维流程结构、建立统一术语与分类体系，形成两级协同运维的规范化机制，系统解决流程离散、语义割裂与协同断层瓶颈；将实现运维流程统一执行与运维数据知识挖掘，提升网信运维的规范化水平与协同效能，为省市两级一体化运维治理能力的持续提升提供方法支撑与实践路径。

十、项目意义简述(重点阐述研究的必要性，解决当前存在的什么问题) 在湖北烟草网信体系数字化转型加速的背景下，现行运维体系在规范一致性、数据表达统一性和管理可度量性方面的基础薄弱，难以适应集约化架构下的高质量运行要求。当前运维实践中存在运维数据分散标准不一、传统模式依赖人工经验、缺乏统一效能指标体系三大问题，使得运维执行标准难以统一、信息表达难以对齐、质量水平难以评价、跨层级协作难以顺畅。为突破上述关键障碍，有必要引入AIOPs运维治理框架及集成方法，旨在探索基于AIOps的省市一体化网信协同模式研究解决省市各单位运维管理工具参差、管理流程标准不一，运维数据知识价值挖掘不够等影响省市协同效率、运维分析决策效率的问题，提升网信运维管理的规范化、标准化水平，为省市两级协同效能和一体化运维数字治理能力的持续提升提供方法支撑与实践路径。

十一、国内外同类研究现状与发展趋势（分析国内外或全省系统同类研究现状与发展趋势、是否响应支撑全省系统科技创新发展规划） 11.1 国内外同类研究现状 随着云计算、大数据和人工智能技术的快速发展，信息系统运维正从以人工经验和被动响应为主的传统模式，逐步向以数据驱动、智能分析和自动化处置为特征的智能运维（AIOps）模式演进。国内外学术界和产业界围绕运维数据采集与治理、异常检测、告警收敛、根因分析、故障预测以及自动化运维等方向开展了大量研究，形成了较为系统的技术方法和应用路径。 从国内研究情况看，近年来 AIOps 相关研究成果持续增长，研究重点主要集中在算法模型构建、特征工程设计、多源运维数据融合以及运维平台架构优化等方面。相关研究在提升异常识别准确率、降低无效告警比例、缩短故障定位时间等方面取得了积极成效，为智能运维技术体系的成熟奠定了基础。在产业实践层面，头部互联网企业和云服务厂商通过构建统一运维平台，实现了对基础设施、应用系统和运维资源的集中管理，并在一定程度上引入智能分析能力，逐步形成以平台能力为核心的运维管理模式。 在行业应用方面，金融、电力、政务等领域已较为普遍地推进运维平台整合和流程线上化管理，通过统一监控、集中告警和工单流转，提高了运维响应效率和管理透明度。烟草行业近年来也围绕信息化运维管理开展了一系列探索，部分省级或地市级单位建设了运维管理平台，实现了基础设施与应用系统的统一纳管，在改善运维信息分散、提升基础管理水平方面发挥了积极作用。这些探索为推进运维管理规范化、信息化积累了实践经验。 从国外研究与实践情况看，智能运维在多云环境监控、全链路可观测性和安全合规一体化方面起步较早。相关研究更加注重运维数据的统一建模和跨平台协同，通过整合指标、日志、调用链等多模态数据开展综合分析，推动运维管理向高度自动化和智能化方向发展。同时，部分研究开始关注运维活动的可解释性和可审计性，以适应复杂组织和强监管环境下的管理要求。 总体来看，国内外在智能运维技术和平台建设方面已形成较为丰富的研究成果和实践积累，为提升运维效率和系统稳定性提供了重要支撑。但相关研究和实践在研究重心、研究对象和成果形态等方面，也呈现出较为明确的侧重点。 11.2 发展趋势及创新规划 11.2.1 技术趋势：从 AIOps 到“可观测性 + 智能体 + 自动化编排”的闭环 综合国内外发展现状可以看出，智能运维技术正在由早期以单点算法和局部工具应用为主的阶段，逐步演进为覆盖“数据采集—智能分析—自动化处置—效果反馈”的闭环体系。在这一过程中，运维系统的目标不再仅是发现问题和定位问题，而是通过持续学习和反馈优化，实现运维能力的自我演进。 可观测性数据底座统一化是构建上述闭环体系的前提条件。随着信息系统架构向分布式、微服务和多云环境演进，单一维度的数据已难以全面反映系统运行状态。指标、日志、链路、事件、配置以及 CMDB 等多源数据的统一采集、建模与治理，逐渐成为支撑智能分析和自动化决策的基础。这类统一的数据底座不仅提升了系统运行状态的可见性，也为后续跨系统、跨层级分析提供了必要条件。 智能分析对可解释性与可审计性的要求不断增强。在早期 AIOps 应用中，智能分析更多侧重于相关性判断和异常识别效果，而随着应用场景向关键业务和强合规领域拓展，运维分析结果需要能够支持问题复盘、责任界定和审计检查。根因分析正从基于相关性的经验判断，逐步向基于因果链和事件链的分析方式演进，使分析结论在管理层面具备更高的可信度和可用性。 自动化处置正由脚本化向流程化、编排化发展。传统自动化运维多依赖于固定脚本和单点操作，难以适应复杂场景和跨系统协同需求。通过引入流程引擎、Runbook 和自动化编排机制，将告警处理、工单流转、资源调整等操作纳入统一流程管理，可以实现处置过程的标准化和可追溯，推动运维从“辅助自动化”向“体系化自动化”转变。 大模型和智能体开始进入运维决策与知识层。在运维知识检索、工单摘要生成、处置建议辅助和复杂问题推理等场景中，大模型为运维人员提供了新的协作方式。这一趋势推动运维从单纯依赖规则和模型输出，逐步转向“人机协作”的新范式，但同时也对治理边界、可信性和落地成效提出了更高要求。 11.2.2 管理趋势：从“平台建设”走向“治理能力现代化” 在管理创新维度，越来越多研究与实践显示，仅依靠平台建设或算法能力升级，难以持续解决跨团队、跨层级、跨系统的协同问题。运维管理的关注重点正从“是否具备平台和工具”，逐步转向“是否具备稳定、可持续的治理能力”。 运维治理能力的系统化提升，往往依赖于流程、分类和指标三类基础要素的协同作用。运维流程决定了运维活动的组织方式和执行顺序，是责任划分和信息流转的基础。如果流程缺乏统一规范，即使引入先进的平台和智能分析能力，也难以形成稳定、可复用的数据基础。流程标准化通过明确操作步骤、责任主体和记录要求，为运维活动的可控运行提供了制度保障。 分类体系统一直接影响运维信息的表达方式和理解一致性。不同单位、不同系统对事件类型、运维对象和处置方式的描述差异，会导致数据难以汇总、指标难以对齐，进而制约跨层级分析和协同决策。通过建立统一的术语和分类编码体系，可以显著降低沟通成本，提高运维数据在不同管理层级之间的可用性。 指标体系量化是连接运维执行与管理决策的关键纽带。只有将运维活动转化为可量化、可比较的效率、质量、规范性和风险指标，管理层才能对运维成效进行客观评估，并据此推动持续改进。流程、分类和指标三者相互依存、相互支撑，共同构成运维治理能力现代化的基础。 在强合规行业（包括烟草行业）中，这三类成果不仅服务于效率提升，更直接支撑审计追溯、风险防控和责任界面清晰化，对运维管理提出了更高要求。 11.2.3 研究侧重点与项目必要性 在对国内外智能运维（AIOps）相关研究成果和行业实践进行系统梳理的基础上，可以发现，现有研究在研究取向、研究对象尺度及成果表达形态等方面呈现出相对明确且稳定的侧重点。这种侧重点在推动智能运维技术体系成熟和平台能力提升方面发挥了重要作用，同时也在一定程度上限定了相关研究成果的适用场景。 从研究取向来看，现有研究多将智能运维问题置于技术实现层面展开，重点关注算法模型性能提升、系统架构设计以及工具集成方式等内容。相关研究通常以运维流程、职责划分和管理机制相对稳定为前提，在此前提下探讨异常检测、根因分析和自动化处置等能力的优化路径。在此研究范式下，运维治理要素更多作为背景条件存在，而非核心研究对象。 从研究对象尺度来看，既有研究多以单一组织或单层级运维体系作为分析对象，其研究结论在该尺度下具有较好的解释力和适用性。然而，当运维管理对象扩展至多层级并行运行的组织体系时，运维活动在职责分工、任务衔接、信息同步以及数据口径一致性等方面的复杂性显著增加，单层级研究范式对这类问题的解释能力相对有限。 从成果表达形态来看，现有研究成果多以方法框架、模型设计或经验总结的形式呈现，为理解智能运维问题和技术发展方向提供了重要参考。但这类成果通常停留在原则性或方法论层面，其与具体管理场景之间仍存在一定距离，在直接支撑复杂组织体系下的运维协同实践方面，需要进一步结合场景进行深化。 11.2.4 项目研究的必要性分析 在省、市两级并行管理和分级负责的运维管理体系下，运维活动不仅是技术问题，更是组织协同和治理问题。随着系统规模扩大和运行复杂度提升，省市协同运维在流程衔接、职责界定、信息表达和成效评估等方面，对方法体系的系统性和一致性提出了更高要求。 在上述管理场景中，如果缺乏统一的流程规范、分类体系统一和量化评价机制，运维活动难以在不同层级和单位之间形成有效衔接，相关技术能力的应用效果也将受到制约。因此，有必要在既有智能运维技术研究成果的基础上，进一步从运维治理角度开展系统研究，将技术能力与管理机制有机结合。 本项目围绕省市两级协同运维这一特定管理对象，聚焦流程标准化、分类体系统一和指标体系构建等基础性问题，旨在探索适配多层级协同管理环境的运维治理方法。通过对运维活动进行结构化表达和量化描述，为智能分析和协同决策提供稳定的数据和机制基础，从而提升省市协同运维的整体一致性和可持续性。 从研究体系完整性和实际应用需求看，该研究能够在研究对象尺度和成果形态两个层面对现有研究形成有效补充，对支撑复杂组织体系下的智能运维实践具有明确的现实必要性。 11.2.5 对全省系统科技创新发展规划的响应与支撑路径 本项目紧密贴合湖北省烟草商业网信发展规划和“上云、用数、赋智”战略部署，围绕“标准化、规范化、可量化”的省市协同运维治理目标开展研究。在全省“1+17+N”数字化场景体系持续运行和扩展的背景下，通过构建统一的运维治理方法和协同机制，有助于降低跨区域、跨单位协作成本，提升整体运行稳定性。 在强合规要求下，项目研究强调运维过程留痕、责任可界定和风险可评估，通过方法体系建设为审计检查和风险防控提供制度化支撑。同时，通过试点验证和成果固化，形成流程手册、分类编码、指标体系、协同机制方案及可演示原型等成果，为在全省范围内复制推广提供现实基础。 在关注新技术应用潜力的同时，本项目也强调技术应用的价值落地和治理边界，避免仅停留在工具堆叠或概念引入层面。通过以治理体系为底座、以可验证成效为导向推进 AIOps 与数智运维升级，更有利于在烟草行业复杂管理环境中实现长期、稳健的发展目标。

十三、主要研究内容（针对需要解决的问题和目标导向，分解细化项目研究任务，须含技术关键；采用的研究、试验方法，技术路线或工艺流程） 13.1 需要解决的问题和目标导向 为应对湖北烟草在省市两级网信一体化运维管理中面临的运维数据分散标准不一、传统模式依赖人工经验、缺乏统一效能指标体系三大核心挑战，本项目旨在探索并构建一套以“数据驱动、两级协同、流程优化”为核心的新型运维管理模式。研究将聚焦于以下目标：首先，设计统一的AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations）运维数据治理框架与集成方法，旨在打通数据孤岛，实现多源异构数据的有效融合与质量管控；其次，研究智能化的运维数据分析方法与故障预测模型，提升故障定位的准确性与响应效率；构建一套科学合理的运维效能度量指标体系，实现对运维工作价值的量化评估；最终，目标是形成一套可在全省范围内复制推广的省市协同运维管理范式、操作规程及标准规范体系，为行业的数字化转型提供方法论指导与实践参考。 13.2 具体的研究任务及关键技术 研究任务一：运维数据整合与治理方法研究 （1）多源数据采集与整合方法研究：重点研究跨平台、多协议的数据采集标准制定方法，实现基础设施监控、应用性能、日志、链路追踪等异构数据源的统一接入与整合流程。关键技术方向包括多源异构数据的一体化汇聚机制，以及日均PB级数据处理能力的实现路径。 （2）数据标准化与治理体系构建：研究运维数据标准体系的构建方法，涵盖数据字典、元数据管理、数据质量监控等方面。关键技术在于探索数据血缘追踪与数据全生命周期管理的可行方案，确保数据的完整性、一致性和有效性。 （3）数据建模与存储架构研究：探索适用于运维数据的分层存储架构，研究多层级数据模型的构建方法。关键技术涉及研究实时与离线数据处理相结合的技术路线，以支持后续数据分析与挖掘。 研究任务二：智能运维平台核心能力构建 （4）智能告警与根因分析：采用机器学习算法（异常检测、趋势预测、聚类分析）、深度学习模型（LSTM、BERT）进行智能分析，实现告警智能收敛、异常检测、根因定位水平提高，压缩平均故障定位时间。 （5）知识图谱构建与应用：对运维数据进行语义分析，研究智能问答和故障描述自动分类；基于CMDB、调用链数据构建系统拓扑，跨系统故障传播路径分析，建立运维知识图谱，提高故障诊断、根因分析、预案推荐的知识推理能力。 （6）故障预测与自愈：基于历史数据和机器学习算法，分析故障预测和自动化修复方法，提升系统可用性。 研究任务三:运维决策优化与知识支撑方法研究 （7）风险识别与运行趋势分析:通过对系统运行状态、历史故障事件及运维记录的综合分析，开展运维风险识别与运行趋势分析研究，总结常见风险征兆和异常变化特征，探索系统运行状态变化与问题发生之间的内在关联规律。在此基础上，研究对系统运行趋势进行持续分析的方法，为运维人员提前识别潜在风险、合理安排巡检和维护重点提供依据，推动运维工作由被动响应向主动预防转变。 （8）决策支撑研究:通过系统梳理典型运维场景下的处置思路和决策依据，研究将历史运维经验、运行状态信息与管理要求相结合的方法，形成可参考、可复用的决策支撑模式。研究成果将为运维人员在问题处置、资源安排和工作优先级判断等方面提供统一参考，提升运维决策的规范性和一致性，降低人为差异对运维效果的影响。 （9）运维知识管理:围绕运维经验分散、难以系统沉淀和有效利用的问题，开展运维知识管理研究通过对运维过程中形成的故障案例、处理过程、处置结果等内容进行整理归纳，探索运维知识的统一分类、规范表达与持续更新机制，逐步形成结构清晰、内容完整的运维知识体系。研究将重点关注运维知识在实际工作中的应用方式，推动经验共享与复用，减少对个别人员经验的依赖，为省市两级运维能力的持续提升提供稳定支撑。 研究任务四：省市两级协同运维模式创新 （10）两级协同运维的分层建模与态势感知算法研究针对省市两级运维对象数量多、状态类型复杂的问题，研究分层建模与协同态势感知算法。地市层面重点对骨干网络、行业应用及边端侧主机等运行状态进行建模，采用统计特征分析、聚类分析等机器学习方法刻画局部运行特征；省级层面研究基于特征聚合与加权融合的全局态势建模方法，综合形成省级运行态势视图。同时，引入异常检测算法识别运行状态的异常变化，实现省市两级对运维态势的统一感知。 （11）面向两级协同的智能分析与协同决策算法研究：围绕运维事件分析与跨层级协同处置问题，研究面向省市两级协同的智能分析与决策算法。通过对历史运维事件、告警信息与处置结果进行建模，采用关联规则挖掘算法识别事件共现关系与典型处置模式；引入图模型与图遍历算法，刻画系统组件、事件与影响范围之间的关联结构，用于分析故障传播路径与协同处置范围。在此基础上，研究基于多属性评分与排序算法的处置方案优先级评估方法，为省市两级提供统一、可比较的协同决策参考，减少人为判断差异。 （12）基于反馈学习的两级协同闭环优化算法研究：针对协同处置效果难以持续改进的问题，研究基于反馈学习的两级协同闭环优化算法。通过对处置时长、恢复效果和后续稳定性等指标进行量化，构建处置效果评价模型，并将评价结果作为反馈信号。通过反馈驱动的模型迭代，实现省市两级协同运维策略的自适应优化。 13.3 采用的研究方法和技术路线 为应对业务系统复杂化与运维需求敏捷化的挑战，本项目旨在研究构建湖北烟草省市两级网信一体化的新型运维管理模式。研究将采用“痛点驱动+价值驱动”的双轮驱动方法，首先通过现状评估识别当前运维核心痛点（如故障定位困难、数据孤岛），并结合业务价值目标（如提升系统可用性、优化资源投入）制定分阶段实施路径，运用SMART原则设定具体、可衡量、可实现、相关且有时限的目标。在此基础上，建立数据驱动的决策机制，通过构建运维数据中台汇聚全栈运维数据，形成多维度指标体系（如平均修复时间、平均故障间隔时间、服务级别目标达成率等），并依托数据分析持续指导运维优化与资源调配。通过A/B测试、对比实验等方法验证各项优化措施的实际效果。 本项目技术路线遵循“数据整合 → 智能分析 → 决策支撑 → 协同优化”的递进式路径，整体划分为四个阶段，各阶段相互衔接、逐步深化。 图1 技术路线图 第一阶段：运维数据整合与基础建模（对应研究任务一） 在该阶段，重点完成省市两级运维数据的统一采集、治理与建模工作。通过对基础设施监控数据、应用性能数据、日志数据和链路数据进行整合，构建统一的运维数据模型与分层存储结构。在此基础上，完成运维对象、运行状态和事件信息的结构化表达，为后续算法分析提供高质量数据输入。 第二阶段：智能分析与运维核心能力构建（对应研究任务二） 在数据基础之上，研究并构建智能运维分析能力。通过引入异常检测、趋势预测、聚类分析和深度学习模型，对运维数据进行智能分析，提高告警收敛、异常识别和根因定位水平。同时，探索构建容量预测与故障预测模型，并结合知识图谱方法，对系统拓扑和运维知识进行关联建模，提升对复杂运维场景的分析能力。 第三阶段：运维决策支撑与知识驱动优化（对应研究任务三） 在智能分析能力基础上，研究面向运维决策的支撑方法。通过对风险特征、运行趋势和历史处置经验的分析，构建风险识别与趋势分析模型；通过对典型运维场景的梳理，形成可复用的决策支撑规则与参考模型；通过运维知识的系统化管理与应用，实现经验沉淀与快速复用，提升运维决策的一致性和规范性。 第四阶段：两级数智协同运维算法与闭环优化（对应研究任务四） 在前述研究成果基础上，重点研究省市两级数智协同运维的新模式。通过分层建模与态势感知算法，实现省市两级运维状态的统一感知；通过关联分析、图模型和排序算法，实现跨层级的协同分析与决策；通过在线学习与强化学习方法，引入处置效果反馈机制，实现协同决策策略的持续优化。最终形成可验证的两级协同运维算法体系与运行模式。 13.4 研究实施风险分析及应对措施 在前述研究内容和技术路线基础上，结合湖北烟草近年来在网信运维管理、平台建设和协同运行方面已开展的相关工作实践，从项目实施全过程出发，对可能面临的主要风险进行分析，并在既有工作基础上提出针对性的应对措施，以保障研究任务顺利推进和成果质量。 13.4.1 质量风险 风险分析： 本项目在现有运维数据治理和分析工作的基础上，进一步开展省市协同运维方法与智能分析研究。由于不同系统、不同单位运行环境复杂，研究成果在真实场景中的稳定性和适用效果，仍需通过实践不断验证和优化，存在研究质量受场景差异影响的风险。 应对措施： 依托前期已积累的运维数据分析经验和已有平台能力，项目将延续“边研究、边验证”的工作方式，在形成阶段性研究成果后，及时结合现有典型运维场景进行验证，并通过持续反馈对研究方法进行修正和完善。在既有运维评价指标体系基础上，引入多维度评估方法，对研究成效进行综合判断，确保研究结论在复杂场景下具备稳定性和可信度。 13.4.2 进度风险 风险分析： 本项目研究内容涉及多个研究任务并行推进，部分任务在研究节奏和成果衔接上存在关联。若研究组织和协同安排不当，可能对整体研究进度产生影响。 应对措施： 项目将依托现有科研项目管理机制和协同工作经验，在既有项目推进模式基础上细化研究任务分工和阶段目标，通过阶段性成果检查和例行沟通机制，对研究进展进行持续跟踪和动态调整，确保各项研究任务按照既定计划有序推进。 13.4.3 测试与验证风险 风险分析： 省市协同运维涉及的实际运行环境具有差异性，部分管理和运行场景难以在实验环境中完全复现，可能对研究成果的全面验证造成一定影响。 应对措施： 项目将依托现有运维平台和已运行的实际管理场景，选择具有代表性的系统和流程开展验证工作，在既有试点和实践基础上，通过分阶段验证和对比分析，对研究成果的适用性进行检验，避免脱离实际场景进行理论化验证。 13.4.4 人员与协作风险 风险分析： 本项目研究涉及运维管理、数据分析和协同机制等多个方向，对项目团队的专业分工和协作效率提出一定要求。若协作机制运行不畅，可能影响研究效率。 应对措施： 项目将依托现有网信与运维工作团队和既有协作机制，明确各研究方向责任分工，沿用成熟的沟通与协调方式，通过定期交流和成果共享，保障研究工作在现有组织体系下高效推进。 13.4.5 外部依赖风险（结合既有合作基础和管理要求） 风险分析： 本项目部分研究内容需结合现有省市运维管理实际开展验证，相关单位的配合程度和时间安排，可能对研究实施节奏产生影响。 应对措施： 项目将基于已有的省市协同工作基础和管理协调机制，提前明确研究所需的外部条件和协作方式，在研究方案中合理安排验证节奏。同时，在研究方法设计中注重成果的独立性和通用性，避免对单一场景或条件形成过度依赖。

十四、预期研究目标（重点描述解决问题的效果，预期经济技术指标，可以定性和定量相结合。） 14.1 核心问题解决效果 本项目研究成果将形成一套完整的省市两级网信一体化数字运维管理模式，通过标准化、自动化提升全省系统运维整体水平。通过探索应用智能化运维进一步推动运维数字化转型，预期在以下方面取得突破： （一）协同效率的提升效果 基于“统一管理、分级负责”的省市协同运维机制，建立统一的事件受理、流程处理标准。通过工单分派、自动化流程引擎和虚拟团队管理，实现省市两级运维事件、计划的信息同步、流程贯通的实践及试点验证。 （二）经验依赖的突破效果 通过参考AIOps 智能运维框架体系，探索构建符合湖北烟草网信运维需求的根因分析方法和故障预测模型，尝试通过人工智能技术实现运维决策从“经验驱动”向“数据驱动”，最终实现“智能主动”的转变，从而提高湖北烟草网信运维总体故障预测能力和根因定位水平，降低对运维人员个人经验的依赖，提升运维决策的科学性和准确性。 14.2 预期经济技术指标 通过本项目的实施，有望改善运维效率、服务质量和成本效益： （一）运维效率提升 实现运维工作的自动化、智能化，大幅提升运维效率，关键业务系统故障恢复时间大幅缩短，工单处理效率较大提升，运维人员人均处理工单数量提升。 （二）服务质量提升 通过SLO管理、错误预算机制等手段，确保服务质量的可控可测。系统可用性提升，重大故障发生率降低，运维服务标准化进一步增强。 （三）成本效益优化 通过资源优化配置、自动化工具应用和精细化管理，运维资源利用率提升，重复性工作量减少，总体运维成本降低。

十五、成果交付物（解决方案、管理标准、技术标准，产品或设备实物，亦包括项目研究形成的论文、专利等衍生产物） 本项目将基于AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations）运维数据治理框架与集成方法，在标准化方法体系、量化指标体系及两级协同模式研究的基础上，形成可落地、可推广、可复用的研究成果。拟形成覆盖省市两级的运维流程标准化、术语与分类体系构建、指标体系设计与协同模式研究等方向的系列科研产出，包含方法规范、管理标准、论文成果、软件著作权登记、关键理论及技术演示DEMO 和研究成果转化方案等内容，以支撑湖北烟草省市两级网信运维治理体系的整体提升并面向未来指导相关建设工作。 1、湖北烟草省市一体化网信运维协同模式及智能运维综合研究报告1份 2、发表2篇核心期刊论文 3、1份研究成果转化方案 4、1套体现省市两级协同运维关键理念、技术的可演示原型 5、获得1项软件著作权 6、申报1项发明专利

十六、验证示范方案（验证示范验证主体、示范地点、规模、方式、进度安排） 示范进度安排： 2027年4月（准备阶段）：制定详细验证方案，明确参与验证人员范围，分配运维管控平台账号，对参与验证人员进行培训，并完成所需设备的安装和调试。 2027年5月-7月（验证阶段）：省公司及试点市公司根据研究内容分别进行自身功能验证测试与跨级功能验证测试，确保方案的广泛适用性和稳定性，完成所有验证任务。以日常运维实际执行为主,重点聚焦跨级运维流程的有效性，通过流程复盘、记录抽查、指标测算、跨单位对比等方式，对体系的稳定性、可执行性和可扩展性进行综合验证。 2027年8月（优化调整阶段）：对流程体系、分类体系、指标体系进行系统性复核，整合应用研究阶段的验证结论，形成最终版方法体系；对试点过程产生的数据进行汇总与评估，梳理方法体系带来的执行变化与管理提升。 2027年9月（总结评估阶段）：提炼可在全省范围应用的工作模式、推广路径及关键保障条件；形成课题研究成果，包括标准化方法体系文件、验证分析报告及可公开发表的研究材料。

十七、项目实施进度计划 （一）项目科研阶段总体进度计划 第一阶段：运维现状研究与基础资料整理（2026年4月—2026年6月） 本阶段重点在于对现有运维工作进行深入理解，形成研究的基础素材。通过访谈、文档分析和现场工作观察等方式，对日常巡检、故障排查、变更管理、计划性维护等典型运维活动进行系统梳理，记录各类流程的实际执行状态、信息流转方式、职责划分方式及历史问题表现。同时，对既有制度、应急预案、巡检记录、运维日志等资料进行分类、整理和编码，构建用于后续模型研究的数据基础。 该阶段的产出不追求结论，而是形成可信、可依托的研究素材，包括现状分析、问题链条描述、运维活动结构化表达，并为后续方法构建提供事实依据。 第二阶段：标准化运维方法体系构建（2026年7月—2027年3月） 在充分理解运维活动本质的基础上，本阶段从研究方法的角度对运维流程进行抽象，重点关注“流程的必需要素”而非“系统实现方式”。 本阶段的成果将形成一套逻辑清晰、边界明确、用语统一的运维方法体系，并具备可供试点单位直接应用的研究价值。 第三阶段：量化指标体系与评估方法研究（2026年9月—2027年5月，与第二阶段并行） 指标体系研究的重点在于构建一种能够真实反映运维工作质量、效率与规范程度的量化框架，而非依赖任何技术平台。研究将从以下角度展开： （1）指标体系结构设计。 对运维活动按照目标属性进行拆解，形成效率类、质量类、规范性类等若干指标维度，并明确各指标的作用边界。 （2）指标计算方法研究。 围绕历史记录、日常日志、工单资料等现成数据来源，设计可人工核查、可统计验证的计算方式，确保指标结果能够真实反映运维行为本身。 （3）阈值与等级划分研究。 基于历史数据的统计规律、不同单位运维能力差异以及实际工作节奏，研究合理的指标区间或等级划分方法，使评价体系既科学又具备行业适用性。 最终形成一套具有解释力和推广价值的指标体系及评价方法，为试点阶段提供可测量的依据。 第四阶段：方法试点与实践验证（2027年4月—2027年9月） 为验证所构建方法体系的适用性与稳定性，选取典型单位开展试运行研究。试点期间重点关注以下内容： 1.方法体系在日常运维中的可执行程度； 2.流程节点设置是否与实际工作节奏匹配； 3.指标体系的数据可获得性与计算稳定性； 4.流程与指标之间的因果关系是否成立； 5.试点单位执行后带来的工作质量改进趋势。 试点不依赖任何新系统，而是通过既有记录方式和人工执行流程来验证方法的有效性。在试运行中，持续收集反馈、对比改进点、记录流程执行中出现的例外情况，并据此对方法体系进行修正。 第五阶段：成果凝练与研究总结（2027年10月-2027年12月） 在完成方法构建和试点验证后，本阶段重点对研究成果进行体系化表达，包括： 1.标准化运维方法体系（最终版）； 2.运维分类与术语体系； 3.量化指标体系及评价方法； 4.试点验证结论与应用成效分析； 5.后续推广与持续优化建议； 6.论文、研究报告等可公开发表的科研成果。 最终形成可支撑湖北烟草信息中心持续改进运维管理能力的体系化研究成果，为全省范围内的后续应用奠定理论与方法基础。 （二）科研成果落地推广计划 围绕应用转化与规模化落地（全省系统推广），本课题在结题验收或单项成果经验证后，可融入全省系统十五五运维规划设计，作为后续运维管控平台项目二期需求设计内容纳入正式建设全面推广。