湖北省烟草商业系统

科技项目申报书

项 目 层 级：■省公司级直属单位级

项 目 名 称：基于AIOps的省市一体化网信数智运维协同模式研究

承 担 单 位：中国烟草总公司湖北省公司信息中心

湖北省烟草公司荆门市公司

湖北省烟草公司宜昌市公司

申 报 日 期：2026年2月5日

中国烟草总公司湖北省公司 制

一、项目名称（< 25 字）

基于AIOps的省市一体化网信数智运维协同模式研究

二、项目分类分级

- 产业类型

□农业类       ☑非农业类

- 项目类别

☑常规类□揭榜挂帅类□人才计划类

- 研究类型

□应用基础类□技术开发类☑推广应用类□管理创新类

- 研究领域

□烤烟□白肋烟□雪茄烟□营销□物流     □专卖□电子烟

□财务审计☑企业管理☑信息化☑数字化□烟草工业□软科学□其他

- 研究内容

| □遗传育种 | □育苗 | □栽培 | □采收 | □调制与发酵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □病虫害防治 | □绿色防控 | □生理生化 | □生物技术 | □降焦减害 |
| □烟田保育修复 | □农机农艺 | □烟草化学 | □质量分析评价 | □烟草多用途利用 |
| □营销 | □物流 | □专卖 | □电子烟 | □财务审计 |
| ☑企业管理 | ☑信息化 | ☑数字化 | □节能减排 | □智慧烟草 |
| □打叶复烤 | □烟叶物资 | □仪器设施 | □软科学 | □其它 |

- 承担主体

☑省公司研究□直属单位研究

- 开展方式

□独立研究☑委外合作

- 项目等级

□重大项目☑重点项目□一般项目

注：1-8项，按照项目分类分级情况在对应方框中打“√”

三、项目起止时间

2026 年	 4  月  1 日至 2027 年  12 月 31  日。

八、委外合作计划（无委外合作计划的，只填写承担单位任务分工和经济技术指标及成果交付物分解表）

| （一）委外合作理由 本项目研究内容涵盖网信领域的运维流程体系重构、术语与分类标准制定以及省市两级协同机制（模式）研究等多个方向，涉及运维流程建模、标准体系构建、数据要素分析等专业性较强的研究工作。湖北烟草信息中心在既有管理实践上积累了丰富的运维经验，但在方法论体系化表达、跨单位标准一致性设计、量化指标模型构建及面向数字化、智能化时代的跨组织协同机制研究等方面的专业研究力量不足，缺乏专门从事流程体系设计、行业标准研制和协同机制研究及构建的复合型研究团队。为确保项目研究内容具有科学性、系统性和可推广性，需要引入具备流程工程、标准化研究与协同模式设计能力的专业机构参与研究工作。通过委外合作，可有效弥补专业研究方法方面的不足，保证项目成果质量和研究过程的规范性。 （二）委外合作方式选取理由说明： 本项目拟采用“技术开发委托”方式,通过比质比价，与具备行业流程设计、管理标准研制经验的专业研究机构开展合作。采用此类委托方式，可结合外部机构在流程建模、分类体系设计、标准化体系构建以及跨组织协同机制研究方面的成熟经验，按照研究任务导向开展定制化研究工作。与直接采购咨询服务相比，委托研发能够实现更高程度的内容参与度与研究深度，确保成果能够与湖北烟草网信运维场景深度契合；相较于自行组织研究，则可显著降低研究试错成本，提升研究效率，并确保成果具有可验证、可推广的标准化形态。 （三）委外合作内容、经济技术指标和成果交付物： （1）合作内容与经济技术指标 外协机构将围绕本项目的核心研究任务，重点承担以下内容： 1）协同模式支撑的数据与标准体系设计 围绕协同模式统一执行和统一管理需要，研究形成统一的运维数据模型、术语表和分类编码体系，明确事件、设备、配置项、处置方式等核心对象的定义、属性、关系及分类边界，支撑省市两级对运维对象、事件类型和处置动作形成一致表达。在此基础上，设计嵌入协同流程的分析支撑逻辑，如告警关联、根因定位辅助、影响范围评估、优先级建议等，用于辅助协同研判和任务分派。上述分析能力作为协同模式的支撑内容，不作为独立算法产品交付。 2）协同运维流程模型与机制设计 结合湖北烟草省市两级网信运维管理实际，研究形成省市一体化协同运维模式总体框架，明确协同场景体系、流程组织方式、职责分工边界、任务流转规则、信息同步机制、分级响应机制和闭环管理机制。围绕不少于5个典型场景，形成标准化协同流程模型，场景应覆盖故障协同处置、变更协同管理、应急协同响应、发布协同保障、配置与合规协同等核心业务场景。每个场景模型应明确触发条件、参与角色、流程步骤、RACI职责矩阵、关键决策节点、升级路径、输出结果和闭环要求。 3）协同模式效能评估与验证设计 研究建立与协同模式相配套的效能度量指标体系，形成覆盖效率、质量、协同、规范性等维度的量化指标模型，明确指标定义、统计口径、数据来源、计算方法和应用方式。同步设计协同模式验证方案，通过场景推演、试点走查或原型演示等方式，对协同模式的流程合理性、机制可操作性和实施可行性进行验证。 经济技术指标（成果质量要求）： 本项目作为“省市一体化网信数智运维协同模式”研究项目，预期经济技术指标主要从模式构建完整性、标准统一性、指标可计算性和验证可实施性等方面进行量化： 运维场景数字化覆盖指标：通过省市一体化资源优化配置、自动化工具应用和精细化管理，实现运维管理数字化升级，运维场景覆盖不少于5个。 流程标准化与数据体系指标：通过省市一体化网信数智运维协同模式的建设，形成统一术语表、分类编码表和运维数据模型说明，对包括事件、设备、配置项、处置方式等核心对象实现统一定义，并在试点验证中达到90%以上的一致性认同率。（注：认同率中的认同人范围、总调查人范围，均仅指本项目团队人员） 运维协同模型指标：建立完善的协同服务质量体系,形成不少于6个协同效能指标（如跨层级任务衔接平均时长、信息同步自动化率、联合根因分析平均时长等），指标类别需覆盖效率、质量、协同、规范性等维度。 （2）交付成果 外协机构需按期提交以下成果： 1）1套省市一体化网信数智运维协同模式总体设计（形式为研究报告），内容应包括协同场景体系、流程体系、职责分工机制、信息同步机制、分级响应机制和闭环管理机制等。 - 1整套协同流程模型指南说明书，应包含场景说明、触发条件、流程步骤、角色职责、RACI矩阵、关键决策节点、升级规则、输入输出和闭环要求等。 - 1套标准与指标成果附件，包括统一术语表、分类编码表、运维数据模型说明、协同效能指标说明表等。 4）1套可演示原型，能够完整展示典型协同场景的端到端运行过程，且要求完成试点验证或场景推演，形成验证记录和结论说明，用于证明协同模式的可执行性和可操作性。 （四）委外合作经费说明： 包含流程标准化体系构建、分类体系研究、指标体系研究及协同机制研究等核心工作。 计算方法：详见（三）项目经费测算说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 承担单位和委外合作单位任务分工和经济技术指标及成果交付物分解表 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 任务分工 | 经济技术指标 | 成果交付物 |
| 承担 单位 | 中国烟草总公司湖北省公司信息中心 | 1.负责项目总体组织协调、进度管理和阶段性成果审查； 2.负责提出项目总体需求、研究边界和验收要求；负责核心数据模型及算法的概要设计、负责核心模式与体系的框架设计、负责评估验证体系的框架设计等。 3.负责提供省级层面现行运维流程、制度规范、历史记录及相关业务资料； 4.负责组织省市两级单位参与典型场景梳理、流程校核、标准审定和试点验证； 5.负责研究成果的审定、验收、总结及推广应用组织工作； 6.负责论文、成果报送等工作的统筹协调。 | 1.资料支撑：提供不少于5个典型运维场景的流程资料、制度文本和历史记录；2.组织验证：组织省、市两级相关单位参与不少于1轮试点验证、流程走查或场景推演；3.数据支撑：提供指标测算所需的数据样本，支持不少于6个协同效能指标的试算与验证；4.成果审查：完成对协同模式、流程体系、分类体系和指标体系的阶段性审查与确认 | 1.省市两级组织职责、业务流程和管理现状资料清单； 2.典型场景试点组织方案及验证记录材料； 3.阶段成果审查意见和业务确认意见； 4.项目验收支撑材料及推广应用建议，研究成果转化方案； 5、发表2篇核心期刊论文； 6、1项软件著作权； 7、申报2项发明专利 |
|  | 湖北省烟草公司荆门市公司、湖北省烟草公司宜昌市公司 | 1.负责提供地市层面典型运维场景、现行流程和处置实践资料； 2.配合开展地市层面协同场景梳理、流程验证、职责边界核定和信息流转校核； 3.配合开展术语分类体系、指标体系在地市试点场景中的适用性验证； 4.参与省市两级协同运维模式试点验证、流程走查和应用场景测试； 5.提交试点反馈意见、问题清单和优化建议。 | 1.场景支撑：各试点单位至少提供1—2个典型协同场景及相关资料； 2.试点验证：参与不少于1轮协同流程、术语分类或指标体系试点验证； 3.反馈输出：提交试点记录、问题反馈和优化建议材料； 4.一致性验证：配合完成分类体系和流程规则在地市层面的适用性校核。 | 1.地市层面协同场景与现行流程资料； 2.试点验证记录、测试反馈和问题清单； 3.地市层面对协同模式、流程体系和分类体系的校核意见； 4.试点优化建议材料。 |
| 委外合作单位 | 比质比价后确定 | 1.依据承担单位设计的模型及算法概要设计，协助做工程化落地，对相关模型算法的落地效果负主要责任；对模型的训练及压测服务提供单位做技术监理，确保模型符合设计思路并具备工程化落地应用的效果。 2.协同承担单位开展省市一体化网信运维数智协同模式研究。 3.协同承担单位负责典型协同场景设计、流程体系建模、职责机制设计和协同规则梳理； 4. 协同承担单位负责统一术语表、分类编码体系、运维数据模型和量化指标体系设计； 5.协同承担单位负责协同模式验证方案设计、试点支撑和验证结果分析； 6.协同承担单位负责研究报告、成果转化方案、原型演示系统等成果编制与开发； 7.协同承担单位配合承担单位完成成果总结、验收支撑以及论文、知识产权、成果登记等相关工作。 | 运维场景数字化覆盖指标：通过省市一体化资源优化配置、自动化工具应用和精细化管理，实现运维管理数字化升级，运维场景覆盖不少于5个。 流程标准化与数据体系指标：通过省市一体化网信数智运维协同模式的建设，形成统一术语表、分类编码表和运维数据模型说明，对包括事件、设备、配置项、处置方式等核心对象实现统一定义，并在试点验证中达到90%以上的一致性认同率。（注：认同率中的认同人范围、总调查人范围，均仅指本项目团队人员） 运维协同模型指标：建立完善的协同服务质量体系,形成不少于6个协同效能指标（如跨层级任务衔接平均时长、信息同步自动化率、联合根因分析平均时长等），指标类别需覆盖效率、质量、协同、规范性等维度。 | 1、1套省市一体化网信运维协同模式说明书（含标准与指标成果附件）及智能运维综合研究报告 2、1套体现省市两级协同运维关键理念、技术的可演示原型 |

九、项目内容摘要（＜200字，阐明项目研究意义、目标、应用前景、经费） 在行业数字化加速转型背景下，本项目旨在研究面向网信运维的标准化流程体系与数据分析框架；通过构建省市运维流程结构、建立统一术语与分类体系，形成两级协同运维的规范化机制，系统解决流程离散、语义割裂与协同断层瓶颈；将实现运维流程统一执行与运维数据知识挖掘，提升网信运维的规范化水平与协同效能，为省市两级一体化运维治理能力的持续提升提供方法支撑与实践路径。

十、项目意义简述(重点阐述研究的必要性，解决当前存在的什么问题) 在湖北烟草网信体系数字化转型加速的背景下，现行运维体系在规范一致性、数据表达统一性和管理可度量性方面的基础薄弱，难以适应集约化架构下的高质量运行要求。当前运维实践中存在运维数据分散标准不一、传统模式依赖人工经验、缺乏统一效能指标体系三大问题，使得运维执行标准难以统一、信息表达难以对齐、质量水平难以评价、跨层级协作难以顺畅。为突破上述关键障碍，有必要引入AIOPs运维治理框架及集成方法，旨在探索基于AIOps的省市一体化网信协同模式研究解决省市各单位运维管理工具参差、管理流程标准不一，运维数据知识价值挖掘不够等影响省市协同效率、运维分析决策效率的问题，提升网信运维管理的规范化、标准化水平，为省市两级协同效能和一体化运维数字治理能力的持续提升提供方法支撑与实践路径。

十一、国内外同类研究现状与发展趋势（分析国内外或全省系统同类研究现状与发展趋势、是否响应支撑全省系统科技创新发展规划） 11.1 国内外同类研究现状 随着云计算、大数据和人工智能技术的快速发展，信息系统运维正从以人工经验和被动响应为主的传统模式，逐步向以数据驱动、智能分析和自动化处置为特征的智能运维（AIOps）模式演进。国内外学术界和产业界围绕运维数据采集与治理、异常检测、告警收敛、根因分析、故障预测以及自动化运维等方向开展了大量研究，形成了较为系统的技术方法和应用路径。 从国内研究情况看，近年来 AIOps 相关研究成果持续增长，研究重点主要集中在算法模型构建、特征工程设计、多源运维数据融合以及运维平台架构优化等方面。相关研究在提升异常识别准确率、降低无效告警比例、缩短故障定位时间等方面取得了积极成效，为智能运维技术体系的成熟奠定了基础。在产业实践层面，头部互联网企业和云服务厂商通过构建统一运维平台，实现了对基础设施、应用系统和运维资源的集中管理，并在一定程度上引入智能分析能力，逐步形成以平台能力为核心的运维管理模式。 在行业应用方面，金融、电力、政务等领域已较为普遍地推进运维平台整合和流程线上化管理，通过统一监控、集中告警和工单流转，提高了运维响应效率和管理透明度。烟草行业近年来也围绕信息化运维管理开展了一系列探索，部分省级或地市级单位建设了运维管理平台，实现了基础设施与应用系统的统一纳管，在改善运维信息分散、提升基础管理水平方面发挥了积极作用。这些探索为推进运维管理规范化、信息化积累了实践经验。 从国外研究与实践情况看，智能运维在多云环境监控、全链路可观测性和安全合规一体化方面起步较早。相关研究更加注重运维数据的统一建模和跨平台协同，通过整合指标、日志、调用链等多模态数据开展综合分析，推动运维管理向高度自动化和智能化方向发展。同时，部分研究开始关注运维活动的可解释性和可审计性，以适应复杂组织和强监管环境下的管理要求。 总体来看，国内外在智能运维技术和平台建设方面已形成较为丰富的研究成果和实践积累，为提升运维效率和系统稳定性提供了重要支撑。但相关研究和实践在研究重心、研究对象和成果形态等方面，也呈现出较为明确的侧重点。 11.2 发展趋势及创新规划 11.2.1 技术趋势：从 AIOps 到“可观测性 + 智能体 + 自动化编排”的闭环 综合国内外发展现状可以看出，智能运维技术正在由早期以单点算法和局部工具应用为主的阶段，逐步演进为覆盖“数据采集—智能分析—自动化处置—效果反馈”的闭环体系。在这一过程中，运维系统的目标不再仅是发现问题和定位问题，而是通过持续学习和反馈优化，实现运维能力的自我演进。 可观测性数据底座统一化是构建上述闭环体系的前提条件。随着信息系统架构向分布式、微服务和多云环境演进，单一维度的数据已难以全面反映系统运行状态。指标、日志、链路、事件、配置以及 CMDB 等多源数据的统一采集、建模与治理，逐渐成为支撑智能分析和自动化决策的基础。这类统一的数据底座不仅提升了系统运行状态的可见性，也为后续跨系统、跨层级分析提供了必要条件。 智能分析对可解释性与可审计性的要求不断增强。在早期 AIOps 应用中，智能分析更多侧重于相关性判断和异常识别效果，而随着应用场景向关键业务和强合规领域拓展，运维分析结果需要能够支持问题复盘、责任界定和审计检查。根因分析正从基于相关性的经验判断，逐步向基于因果链和事件链的分析方式演进，使分析结论在管理层面具备更高的可信度和可用性。 自动化处置正由脚本化向流程化、编排化发展。传统自动化运维多依赖于固定脚本和单点操作，难以适应复杂场景和跨系统协同需求。通过引入流程引擎、Runbook 和自动化编排机制，将告警处理、工单流转、资源调整等操作纳入统一流程管理，可以实现处置过程的标准化和可追溯，推动运维从“辅助自动化”向“体系化自动化”转变。 大模型和智能体开始进入运维决策与知识层。在运维知识检索、工单摘要生成、处置建议辅助和复杂问题推理等场景中，大模型为运维人员提供了新的协作方式。这一趋势推动运维从单纯依赖规则和模型输出，逐步转向“人机协作”的新范式，但同时也对治理边界、可信性和落地成效提出了更高要求。 11.2.2 管理趋势：从“平台建设”走向“治理能力现代化” 在管理创新维度，越来越多研究与实践显示，仅依靠平台建设或算法能力升级，难以持续解决跨团队、跨层级、跨系统的协同问题。运维管理的关注重点正从“是否具备平台和工具”，逐步转向“是否具备稳定、可持续的治理能力”。 运维治理能力的系统化提升，往往依赖于流程、分类和指标三类基础要素的协同作用。运维流程决定了运维活动的组织方式和执行顺序，是责任划分和信息流转的基础。如果流程缺乏统一规范，即使引入先进的平台和智能分析能力，也难以形成稳定、可复用的数据基础。流程标准化通过明确操作步骤、责任主体和记录要求，为运维活动的可控运行提供了制度保障。 分类体系统一直接影响运维信息的表达方式和理解一致性。不同单位、不同系统对事件类型、运维对象和处置方式的描述差异，会导致数据难以汇总、指标难以对齐，进而制约跨层级分析和协同决策。通过建立统一的术语和分类编码体系，可以显著降低沟通成本，提高运维数据在不同管理层级之间的可用性。 指标体系量化是连接运维执行与管理决策的关键纽带。只有将运维活动转化为可量化、可比较的效率、质量、规范性和风险指标，管理层才能对运维成效进行客观评估，并据此推动持续改进。流程、分类和指标三者相互依存、相互支撑，共同构成运维治理能力现代化的基础。 在强合规行业（包括烟草行业）中，这三类成果不仅服务于效率提升，更直接支撑审计追溯、风险防控和责任界面清晰化，对运维管理提出了更高要求。 11.2.3 对全省系统科技创新发展规划的响应与支撑路径 本项目紧密贴合湖北省烟草商业网信发展规划和“上云、用数、赋智”战略部署，围绕“标准化、规范化、可量化”的省市协同运维治理目标开展研究。在全省“1+17+N”数字化场景体系持续运行和扩展的背景下，通过构建统一的运维治理方法和协同机制，有助于降低跨区域、跨单位协作成本，提升整体运行稳定性。 在强合规要求下，项目研究强调运维过程留痕、责任可界定和风险可评估，通过方法体系建设为审计检查和风险防控提供制度化支撑。同时，通过试点验证和成果固化，形成流程手册、分类编码、指标体系、协同机制方案及可演示原型等成果，为在全省范围内复制推广提供现实基础。 在关注新技术应用潜力的同时，本项目也强调技术应用的价值落地和治理边界，避免仅停留在工具堆叠或概念引入层面。通过以治理体系为底座、以可验证成效为导向推进 AIOps 与数智运维升级，更有利于在烟草行业复杂管理环境中实现长期、稳健的发展目标。

十二、承担单位与项目内容有关的前期科研情况、现有基础条件（含试验基地、仪器设备、试验手段、技术力量等） 一、前期科研情况 2024年，省公司信息中心申报建设湖北烟草商业系统网信一体化数字运维管控平台（简称管控平台）项目，该平台实现省公司本级信息化运维工作的线上化管理，主要功能包括运维门户、IT资产管理中心、监控中心、告警中心、服务流程中心、看板中心、分析中心、知识中心等功能模块；集成对接包括但不限于与省公司用户中心、财务资产中心、企业微信、云密码、机房动环、云平台等系统。在申报建设管控平台之前，省公司信息中心对湖北烟草信息化运维管理现状进行了分析，梳理出短板和不足，并制定了管控平台建设技术方案和建设目标，积累了一体运维管理宝贵经验。 二、现有基础条件 1.试验基地：湖北烟草商业系统网信一体化数字运维管控平台预计2026年建成，可作为课题试验基地，验证一体运维管理新模式可行性。 2.仪器设备：湖北烟草商业系统网信一体化数字运维管控平台、服务器、网络设备、业务系统及其他网信资产。 3.试验手段：通过使用管控平台对省公司网信资源进行一体管理，验证一体化数字运维管理新模式研究成果。 4.技术力量：中国烟草总公司湖北省公司信息中心是中国烟草总公司湖北省公司的专业部门，负责全省烟草商业系统（以下简称“全省系统“）信息化建设及管理工作。近年来，在全省系统深入推进应用建设、“互联网+”创新、安全保障、项目管理、队伍建设等工作，并取得相应进展。项目组成员大多具有重大信息化项目管理、科技创新项目实施经验，有助于本课题研究与应用。 湖北省烟草公司荆门市公司近年来承担参与多项省公司重点科技创新项目，先后获得专利10余项、软件著作权40余项，主导参与的《物流单证基本要求》获批为国家标准。与荆楚理工学院开展校企合作，签订了校企合作协议书，共同建立了“协同创新中心”，并聘任5名荆楚理工学院的副教授级以上专家为科技顾问，指导参与全市系统的科技创新工作，依托“协同创新中心”平台，成功实现市政府科技项目《面向仓储物流的数字孪生仿真决策支持系统》高质量结题，《基于人工智能与多模态大数据的智能决策系统》顺利立项。严格落实《中国烟草总公司湖北省公司科学技术团队建设管理办法》，围绕“科研管理数字化、创新体系立体化、成果转化高效化、人才支撑专业化”目标，构建覆盖营销、专卖、物流、综合管理四大业务条线的全市系统专业化创新团队。此外，营销条线、综合条线的全省科技转化团队圆满完成转化示范任务，形成以青年骨干为主体的创新团队框架，具有稳定的多学科、多领域科研团队和研究场所，能较好地完成科研项目规定的内容的软硬实力。 湖北省烟草公司宜昌市公司近年来承担参与多项省公司重点科技创新项目，获得省部级以上科技成果2个、省局鉴定成果7个、地厅级以上科技成果奖励7项，授权专利54项、软著19项，发表学术论文60多篇。设置1个全省系统首家晾晒烟研究所、1个雪茄原料联合研究室、1个省级科技转化团队、4个市级科学技术团队、2个省级技能大师工作室、10个市级创新工作室，形成覆盖全业务领域、上下联动、联合攻关的科技创新格局。发布省局企业标准1项《湖北省烟草商业系统关键信息基础设施认定标准和保护规范》（QHBYC GL XX 26—2025）。《烟草制品零售点合理容量数字化模型研究》、《基于大数据建模分析的卷烟营销审计应用研究》、《基于知识图谱的采购审计智能作业平台的研究应用》、《智能物联资产网格化管理应用与研究》、《企业标准检索系统开发与应用》等自主管理类科技成果，有效推动了企业数字化转型。

十三、主要研究内容（针对需要解决的问题和目标导向，分解细化项目研究任务，须含技术关键；采用的研究、试验方法，技术路线或工艺流程） 13.1 需要解决的问题和目标导向 为应对湖北烟草在省市两级网信一体化运维管理中面临的运维数据分散标准不一、传统模式依赖人工经验、缺乏统一效能指标体系三大核心挑战，本项目旨在探索并构建一套以“数据驱动、两级协同、流程优化”为核心的新型运维管理模式。研究将聚焦于以下目标：首先，设计统一的AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations）运维数据治理框架与集成方法，旨在打通数据孤岛，实现多源异构数据的有效融合与质量管控；其次，研究智能化的运维数据分析方法与故障预测模型，提升故障定位的准确性与响应效率；构建一套科学合理的运维效能度量指标体系，实现对运维工作价值的量化评估；最终，目标是形成一套可在全省范围内复制推广的省市协同运维管理范式、操作规程及标准规范体系，为行业的数字化转型提供方法论指导与实践参考。 13.2 具体的研究任务及关键技术 本项目旨在通过构建一个涵盖流程协同层、数据知识层、智能分析层、度量评估层的“省市两级协同运维模型”，对省市两级一体化网信数智协同模式进行方案上的总体验证和关键技术的应用验证，研究任务分解如下： 研究任务一：模型基础——协同流程与数据底座构建方法研究 目标：为运维模型建立标准化的流程表达与统一的数据基础。 内容：研究多层级组织下的协同流程抽象与建模方法；研究多源异构运维数据的统一治理与建模方法，构建支撑模型的高质量数据底座。 输出：标准化的协同流程模型库、统一运维数据模型与分类体系。 研究任务二：模型内核——智能分析决策能力嵌入方法研究 目标：为运维模型注入数据驱动的智能分析能力。 内容：研究智能告警收敛、根因分析、故障预测等AI/ML方法；设计其如何与协同流程模型对接（如将根因定位结果自动触发特定处置流程）。 输出：与流程模型耦合的智能分析模块逻辑设计。 研究任务三：模型躯体——效能度量与反馈优化机制研究 目标：建立模型的“健康指标”与“学习能力”。 内容：研究连接流程执行与业务价值的效能度量指标体系；研究基于反馈数据的模型优化与策略调校机制。 输出：运维效能度量模型、基于反馈的模型优化机制设计。 研究任务四：模型集成与验证——省市协同运维模型的整体构建与推演 目标：集成前序任务成果，形成完整、可运行、可验证的运维模型。 内容：研究各模型组件间的集成与交互逻辑；基于分层建模与仿真推演技术，研究模型在典型场景下的运行机制；设计模型的试点验证方法。 输出：完整的“省市两级协同运维模型”集成框架、可演示原型、试点验证方案。 13.3 采用的研究方法和技术路线 为应对业务系统复杂化与运维需求敏捷化的挑战，本项目旨在研究构建湖北烟草省市两级网信一体化的新型运维管理模式。研究将采用“痛点驱动+价值驱动”的双轮驱动方法，首先通过现状评估识别当前运维核心痛点（如故障定位困难、数据孤岛），并结合业务价值目标（如提升系统可用性、优化资源投入）制定分阶段实施路径，运用SMART原则设定具体、可衡量、可实现、相关且有时限的目标。在此基础上，建立数据驱动的决策机制，通过构建运维数据中台汇聚全栈运维数据，形成多维度指标体系（如平均修复时间、平均故障间隔时间、服务级别目标达成率等），并依托数据分析持续指导运维优化与资源调配。通过A/B测试、对比实验等方法验证各项优化措施的实际效果。 本项目技术路线遵循“数据整合 → 智能分析 → 决策支撑 → 协同优化”的递进式路径，整体划分为四个阶段，各阶段相互衔接、逐步深化。 图1 技术路线图 第一阶段：协同流程梳理与数据标准基础构建（对应研究任务一：模型基础） 重点完成省市两级协同场景识别、流程梳理、职责边界分析以及运维对象、事件、配置项等核心数据要素的统一定义与建模，为后续协同模式构建奠定基础。 第二阶段：智能分析与运维核心能力构建（对应研究任务二：模型内核） 在统一流程和数据基础上，围绕典型场景设计分析支撑能力，形成告警关联、影响评估、原因定位辅助、优先级建议等规则逻辑，支撑省市两级协同研判与任务协同。 第三阶段：运维决策支撑与知识驱动优化（对应研究任务三：模型躯体） 围绕流程执行效果、处置质量、协同效率和规范性要求，构建协同效能指标体系，并形成基于运行反馈、场景复盘和指标分析的持续优化机制。 第四阶段：两级数智协同运维算法与闭环优化（对应研究任务四：集成与验证） 集成前述研究成果，形成省市两级协同运维模式总体方案，并通过典型场景推演、试点走查和原型演示验证模式的合理性、可执行性和推广价值，进一步完善流程规则和机制设计。 13.4 研究实施风险分析及应对措施 在前述研究内容和技术路线基础上，结合湖北烟草近年来在网信运维管理、平台建设和协同运行方面已开展的相关工作实践，从项目实施全过程出发，对可能面临的主要风险进行分析，并在既有工作基础上提出针对性的应对措施，以保障研究任务顺利推进和成果质量。 13.4.1 质量风险 风险分析： 本项目在现有运维数据治理和分析工作的基础上，进一步开展省市协同运维方法与智能分析研究。由于不同系统、不同单位运行环境复杂，研究成果在真实场景中的稳定性和适用效果，仍需通过实践不断验证和优化，存在研究质量受场景差异影响的风险。 应对措施： 依托前期已积累的运维数据分析经验和已有平台能力，项目将延续“边研究、边验证”的工作方式，在形成阶段性研究成果后，及时结合现有典型运维场景进行验证，并通过持续反馈对研究方法进行修正和完善。在既有运维评价指标体系基础上，引入多维度评估方法，对研究成效进行综合判断，确保研究结论在复杂场景下具备稳定性和可信度。 13.4.2 进度风险 风险分析： 本项目研究内容涉及多个研究任务并行推进，部分任务在研究节奏和成果衔接上存在关联。若研究组织和协同安排不当，可能对整体研究进度产生影响。 应对措施： 项目将依托现有科研项目管理机制和协同工作经验，在既有项目推进模式基础上细化研究任务分工和阶段目标，通过阶段性成果检查和例行沟通机制，对研究进展进行持续跟踪和动态调整，确保各项研究任务按照既定计划有序推进。 13.4.3 测试与验证风险 风险分析： 省市协同运维涉及的实际运行环境具有差异性，部分管理和运行场景难以在实验环境中完全复现，可能对研究成果的全面验证造成一定影响。 应对措施： 项目将依托现有运维平台和已运行的实际管理场景，选择具有代表性的系统和流程开展验证工作，在既有试点和实践基础上，通过分阶段验证和对比分析，对研究成果的适用性进行检验，避免脱离实际场景进行理论化验证。 13.4.4 人员与协作风险 风险分析： 本项目研究涉及运维管理、数据分析和协同机制等多个方向，对项目团队的专业分工和协作效率提出一定要求。若协作机制运行不畅，可能影响研究效率。 应对措施： 项目将依托现有网信与运维工作团队和既有协作机制，明确各研究方向责任分工，沿用成熟的沟通与协调方式，通过定期交流和成果共享，保障研究工作在现有组织体系下高效推进。 13.4.5 外部依赖风险（结合既有合作基础和管理要求） 风险分析： 本项目部分研究内容需结合现有省市运维管理实际开展验证，相关单位的配合程度和时间安排，可能对研究实施节奏产生影响。 应对措施： 项目将基于已有的省市协同工作基础和管理协调机制，提前明确研究所需的外部条件和协作方式，在研究方案中合理安排验证节奏。同时，在研究方法设计中注重成果的独立性和通用性，避免对单一场景或条件形成过度依赖。

十四、预期研究目标（重点描述解决问题的效果，预期经济技术指标，可以定性和定量相结合。） 14.1 核心问题解决效果 本项目围绕湖北烟草省市两级网信运维中存在的跨层级协同规则不统一、职责边界不清晰、信息同步不及时、过程评估不量化等问题，研究形成“省市一体化网信数智运维协同模式”，预期在以下方面取得成果： （一）协同效率的提升效果 基于“统一管理、分级负责”的省市协同运维机制，建立统一的事件受理、流程处理标准。通过工单分派、自动化流程引擎和虚拟团队管理，实现省市两级运维事件、计划的信息同步、流程贯通的实践及试点验证。 （1）协同运行由粗放管理转向可度量、可验证、可优化，提升整体运行效率 通过建立与协同模式配套的效能度量指标体系，形成覆盖效率、质量、协同、规范性等维度的6-8项量化指标，并明确指标定义、数据来源、计算方法和应用场景，使协同模式运行效果能够被记录、分析和验证，为后续优化流程规则、完善协同机制和推广应用提供量化依据。 （2）协同模式由概念研究转向可演示、可验证成果，便于可量化的针对性优化 通过形成可演示原型和试点验证方案，至少完成1个典型协同场景的端到端流程演示或推演验证，验证协同模式在省市两级场景中的可执行性、可操作性和适配性，为后续成果转化和推广应用提供基础。 （二）经验依赖的突破效果 通过参考AIOps 智能运维框架体系，探索构建符合湖北烟草网信运维需求的根因分析方法和故障预测模型，尝试通过人工智能技术实现运维决策从“经验驱动”向“数据驱动”，最终实现“智能主动”的转变，从而提高湖北烟草网信运维总体故障预测能力和根因定位水平，降低对运维人员个人经验的依赖，提升运维决策的科学性和准确性。 （1）协同机制由经验驱动转向规则化、场景化表达，突破经验依赖路径 通过构建省市两级统一的协同场景体系、流程模型和职责分工机制，形成不少于5个典型场景的标准化协同流程模型。每个场景均明确触发条件、流程步骤、RACI职责矩阵、关键决策节点、升级路径和闭环要求，使跨层级协同从依赖人工沟通和临时协调，转向基于统一规则和标准流程的规范化运行。 （2）协同决策由个人经验主导转向数据支撑与规则辅助，体现数智决策目标 通过研究嵌入协同流程的分析支撑逻辑，形成面向典型场景的告警关联、影响评估、原因定位辅助、任务优先级建议等规则设计，明确分析结果在流程触发、任务分派、升级研判和处置闭环中的应用方式，为省市两级协同决策提供统一、可复用的辅助依据，降低对个人经验和临场协调的依赖。 14.2 预期经济技术指标 本项目作为“省市一体化网信数智运维协同模式”研究项目，预期经济技术指标主要从模式构建完整性、标准统一性、指标可计算性和验证可实施性等方面进行量化： 运维场景数字化覆盖指标：通过省市一体化资源优化配置、自动化工具应用和精细化管理，实现运维管理数字化升级，运维场景覆盖不少于5个。 流程标准化与数据体系指标：通过省市一体化网信数智运维协同模式的建设，形成统一术语表、分类编码表和运维数据模型说明，对包括事件、设备、配置项、处置方式等核心对象实现统一定义，并在试点验证中达到90%以上的一致性认同率。 运维协同模型指标：建立完善的协同服务质量体系，形成不少于6个协同效能指标（如跨层级任务衔接平均时长、信息同步自动化率、联合根因分析平均时长等），指标类别需覆盖效率、质量、协同、规范性等维度。

十五、成果交付物（解决方案、管理标准、技术标准，产品或设备实物，亦包括项目研究形成的论文、专利等衍生产物） 本项目将基于AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations）运维数据治理框架与集成方法，在标准化方法体系、量化指标体系及两级协同模式研究的基础上，形成可落地、可推广、可复用的研究成果。拟形成覆盖省市两级的运维流程标准化、术语与分类体系构建、指标体系设计与协同模式研究等方向的系列科研产出，包含方法规范、管理标准、论文成果、软件著作权登记、关键理论及技术演示DEMO 和研究成果转化方案等内容，以支撑湖北烟草省市两级网信运维治理体系的整体提升并面向未来指导相关建设工作。 1、1套省市一体化网信运维协同模式说明书（含标准与指标成果附件）及智能运维综合研究报告 2、1套体现省市两级协同运维关键理念、技术的可演示原型 3、发表2篇核心期刊论文 4、1份研究成果转化方案 5、获得1项软件著作权 6、申报2项发明专利

十六、验证示范方案（验证示范验证主体、示范地点、规模、方式、进度安排） 验证主体：省公司信息中心、荆门市公司、宜昌市公司、委外团队和厂商。省公司信息中心及委外单位负责提供技术支持和实验验证，承担方法体系核心构件的论证工作，包括流程、分类和记录规范等关键内容的建立与初步应用。荆门市公司、宜昌市公司作为市级单位承担体系应用的基层执行验证任务，使方法体系能够在不同层级的日常运维环境中接受测试。 选择省公司信息中心、荆门市公司、宜昌市公司进行试点作为示范地点，考虑覆盖纯销区、烟叶产区地市公司代表，楚烟公司，营销、专卖、烟叶、财务等核心系统运维厂家代表试点应用省市两级一体协同运维管理模式，验证该模式的可行性。 示范进度安排： 2027年4月（准备阶段）：制定详细验证方案，明确参与验证人员范围，分配运维管控平台账号，对参与验证人员进行培训，并完成所需设备的安装和调试。 2027年5月-7月（验证阶段）：省公司及试点市公司根据研究内容分别进行自身功能验证测试与跨级功能验证测试，确保方案的广泛适用性和稳定性，完成所有验证任务。以日常运维实际执行为主,重点聚焦跨级运维流程的有效性，通过流程复盘、记录抽查、指标测算、跨单位对比等方式，对体系的稳定性、可执行性和可扩展性进行综合验证。 2027年8月（优化调整阶段）：对流程体系、分类体系、指标体系进行系统性复核，整合应用研究阶段的验证结论，形成最终版方法体系；对试点过程产生的数据进行汇总与评估，梳理方法体系带来的执行变化与管理提升。 2027年9月（总结评估阶段）：提炼可在全省范围应用的工作模式、推广路径及关键保障条件；形成课题研究成果，包括标准化方法体系文件、验证分析报告及可公开发表的研究材料。

十七、项目实施进度计划 （一）项目科研阶段总体进度计划 第一阶段：运维现状研究与基础资料整理（第1-3个月） 本阶段重点在于对现有运维工作进行深入理解，形成研究的基础素材。通过访谈、文档分析和现场工作观察等方式，对日常巡检、故障排查、变更管理、计划性维护等典型运维活动进行系统梳理，记录各类流程的实际执行状态、信息流转方式、职责划分方式及历史问题表现。同时，对既有制度、应急预案、巡检记录、运维日志等资料进行分类、整理和编码，构建用于后续模型研究的数据基础。 该阶段的产出不追求结论，而是形成可信、可依托的研究素材，包括现状分析、问题链条描述、运维活动结构化表达，并为后续方法构建提供事实依据。 第二阶段：标准化运维方法体系构建（第4-12个月） 在充分理解运维活动本质的基础上，本阶段从研究方法的角度对运维流程进行抽象，重点关注“流程的必需要素”而非“系统实现方式”。 本阶段的成果将形成一套逻辑清晰、边界明确、用语统一的运维方法体系，并具备可供试点单位直接应用的研究价值。 第三阶段：量化指标体系与评估方法研究（第6-18个月，与第二阶段并行） 指标体系研究的重点在于构建一种能够真实反映运维工作质量、效率与规范程度的量化框架，而非依赖任何技术平台。研究将从以下角度展开： （1）指标体系结构设计。 对运维活动按照目标属性进行拆解，形成效率类、质量类、规范性类等若干指标维度，并明确各指标的作用边界。 （2）指标计算方法研究。 围绕历史记录、日常日志、工单资料等现成数据来源，设计可人工核查、可统计验证的计算方式，确保指标结果能够真实反映运维行为本身。 （3）阈值与等级划分研究。 基于历史数据的统计规律、不同单位运维能力差异以及实际工作节奏，研究合理的指标区间或等级划分方法，使评价体系既科学又具备行业适用性。 最终形成一套具有解释力和推广价值的指标体系及评价方法，为试点阶段提供可测量的依据。 第四阶段：方法试点与实践验证（第12-20个月） 为验证所构建方法体系的适用性与稳定性，选取典型单位开展试运行研究。试点期间重点关注以下内容： 1.方法体系在日常运维中的可执行程度； 2.流程节点设置是否与实际工作节奏匹配； 3.指标体系的数据可获得性与计算稳定性； 4.流程与指标之间的因果关系是否成立； 5.试点单位执行后带来的工作质量改进趋势。 试点不依赖任何新系统，而是通过既有记录方式和人工执行流程来验证方法的有效性。在试运行中，持续收集反馈、对比改进点、记录流程执行中出现的例外情况，并据此对方法体系进行修正。 第五阶段：成果凝练与研究总结（第20-24个月） 在完成方法构建和试点验证后，本阶段重点对研究成果进行体系化表达，包括： 1.标准化运维方法体系（最终版）； 2.运维分类与术语体系； 3.量化指标体系及评价方法； 4.试点验证结论与应用成效分析； 5.后续推广与持续优化建议； 6.论文、研究报告等可公开发表的科研成果。 最终形成可支撑湖北烟草信息中心持续改进运维管理能力的体系化研究成果，为全省范围内的后续应用奠定理论与方法基础。 （二）科研成果落地推广计划 围绕应用转化与规模化落地（全省系统推广），本课题在结题验收或单项成果经验证后，可融入全省系统十五五运维规划设计，作为后续运维管控平台项目二期需求设计内容纳入正式建设全面推广。