# 附录H

# （规范性）

湖北省烟草商业系统科技项目申报书（样张）

表H 湖北省烟草商业系统科技项目申报书

HBYC-BD-KJ(DZ)-005

湖北省烟草商业系统

# 科技项目申报书

项 目 层 级：     ■省公司级    □直属单位级

项 目 名 称： 基于知识图谱的工单语义校核与审查范式研究

承 担 单 位（盖章）：中国烟草总公司湖北省公司信息中心

湖北省烟草公司黄冈市公司

湖北省烟草公司随州市公司

申 报 日 期：      2026 年  2  月  26  日

中国烟草总公司湖北省公司 制

一、项目名称（< 25 字）

基于知识图谱的工单语义校核与审查范式研究

二、项目分类分级

1  产业类型

□农业类       ■非农业类

2  项目类别

■常规类       □揭榜挂帅类   □人才计划类

3  研究类型

□基础研究类   □技术开发类   ■应用研究类   □管理创新类

4  研究领域

□烟草农业   □营销        □物流     □专卖     □电子烟    □内管   □财务

□审计      □企业管理    ■信息化   □复烤加工  □其他

5  研究内容

□烟草育种        □烟草育苗   □烟草栽培   □烟草营养        □烟草调制

| □烟草植物保护 | □ 烟 草 分子生物学 | □ 国 产 雪 茄烟叶 | □ 雪茄烟 晾制及农业发酵 | □绿色防控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □烟叶制品研发 | □农机农艺 | □复烤加工 | □营销 | □物流 |
| □专卖 | □电子烟 | □内管 | □财务 | □审计 |
| □企业管理 | ■信息化 | □节能减排 | □智慧烟草 | □烟用物资 |
| □仪器设施 | □其他 |  |  |  |
| 6 承担主体 ■省公司研究 | □直属单位研究 |  |  |  |
| 7 开展方式 □独立研究 | ■委外合作 |  |  |  |
| 8 项目等级 |  |  |  |  |

□重大项目        ■重点项目       □一般项目注：1-8项，按照项目分类分级情况在对应方框中打“ √ ”

三、项目起止时间

2026	 年   5   月   1   日至    2027    年  9   月   30    日。

八、委外合作计划（无委外合作计划的，只填写承担单位任务分工和经济技术指标及成果交付物分解表）

| （一）委外合作理由 本项目建设内容涉及知识图谱构建、语义理解模型训练、GraphRAG推理演示DEMO开发等多项高技术工作，具备一定的技术壁垒，需具备人工智能、图数据库、本体建模、大规模语义检索等复合能力的专业团队进行技术支持。湖北烟草网信领域现有技术力量在图谱工程化构建、大模型增强检索、神经符号推理等方面储备不足，缺乏完成全链路研发所需的算法人才、专业工具链与工程化开发测试能力。需委托具备相关技术能力和研发经验的单位承担核心研发任务，以确保项目按期、高质量完成。 （二）委外合作方式选取理由说明： 本项目拟采用“技术开发委托”合作方式，通过比质比价，选定专业研发机构承担知识图谱构建、语义模型开发、演示系统开发集成与性能优化等任务。该方式能够充分利用外协单位在知识工程、运维智能化、大模型应用及软件研发等方面的成熟技术体系和工程团队，通过按任务约定的开发模式提升研发效率、降低试错成本，确保成果按标准交付。相比采购成品系统或通用服务，委托研发方式更能满足本项目的定制化科研需求和技术创新要求。 （三）委外合作内容、经济技术指标和成果交付物： 1.合作内容及经济指标 本项目的委外合作，旨在依托合作方在知识图谱与自然语言处理领域的技术优势，共同完成以下核心研发内容，并确保达成如下具体、可验证的经济技术指标,以交付一个高性能、可解释的工单智能审查示范系统: （1）运维知识图谱构建与指标体系：由合作方主导，基于我方提供的业务数据与文档，构建覆盖5个核心网信场景（如硬件、操作系统、数据库、网络、安全等）的统一运维知识图谱。实体规模不低于500个，关系规模不低于50条，核心实体属性填充完整度不低于90%。 （2）系统核心性能指标：工单智能审查由合作方负责，开发基于知识图谱与GraphRAG的“湖北烟草网信智能运维”演示系统。该系统需集成三大核心能力，提供拟人化交互界面： 故障辅助诊断（运维专家）：基于知识图谱进行资产关联、故障推理与处置建议。 工单智能审查（工单审查）：基于规则引擎与语义理解，实现工单的规范校核、风险识别与修正建议。 流程规范问答（网信治理）：基于检索增强生成技术，对运维管理制度、流程规范进行精准解读与答疑。 所构建的审查范式/模型需实现：对单次查询的混合检索平均响应时间≤2秒；在专用测试集上，对工单规范性问题的自动识别召回率不低于80%。 - 智能化与自动化能力指标：系统内嵌可执行的数字化核心运维规则不少于50条，实现规则覆盖场景下100%的审查触发，且审查结论附带可追溯的推理路径说明。 - 成果固化与范式输出指标：形成1套完整的《运维工单智能校核与审查范式》方法论文档. 2.交付成果 项目完成后，合作方需向本项目交付如下成果，所有成果的所有权及知识产权归属本项目承担单位： （1）范式与规范文档： ① 《运维工单智能校核与审查范式白皮书》V1.O方法论文档； ② 《湖北烟草网信运维知识图谱本体设计规范》V1.0； ③ 《运维规则数字化转换指南》V1.0。 （2）软件与数据资产： ④ “工单智能审查（湖北烟草网信智能运维）”演示系统可执行程序及全部源代码； ⑤ 运维知识图谱数据库文件； ⑥ 领域优化的语义理解模型文件。 （3）技术文档与报告： ⑦ 系统全套技术文档（设计、部署、用户、API手册）； ⑧ 覆盖不少于5个业务场景的《基于知识图谱的工单智能审查示范应用案例验证报告》。 （五）委外合作启动时间： 预计2026年5月份 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 六）承担单位和委外合作单位任务分工和经济技术指标及成果交付物分解表 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 任务分工 | 经济技术指标 | 成果交付物 |
| 承担单位 | 中国烟草总公司湖北省公司信息中心 | 负责项目总体管理与需求提出； 提供业务数据、制度流程与运维场景； 参与知识体系设计与校核规则制定； 完成应用测试、业务验证与成果验收； 参与科研论文撰写与专利申请； 推动成果在实际业务中的落地应用。 | 知识构建：提供不少于 5个网信领域业务场景资料与制度规范；参与本体体系审核； 语义解析：提供工单样本标注与业务知识支撑； 审查能力：确定制度规则、流程规范与审查逻辑； 方法集成：完成业务测试、验收与上线测试。 | 运维知识图谱体系：提供数据、制度、流程与业务知识校验； 工单语义理解模型：提供标注数据与业务校验； 示范应用与测试报告：组织业务测试、编写应用报告； 科研成果：共同完成2篇论文与1项国家发明专利的技术内容撰写、实验数据处理与技术验证。 演示DEMO：验证原型功能，开展集成方案验证和测试。 |
|  | 湖北省公司黄冈市公司 | 负责根据项目需要，提供相关业务数据与运维场景； 参与知识体系设计与校核规则制定； 协助完成应用测试与效果评估； 参与并推动成果在实际业务中的实施验证和落地应用。 | 知识支撑：提供不少于2 项网信领域细分场景的实操案例与技术规范补充。 协助审查：参与制度规则与审查逻辑的适用性验证，提出优化建议，完善审查标准体系。 集成测试：参与跨环境兼容性测试，输出测试报告并完成问题整改。 | 运维知识图谱体系：提供细分场景数据补充与业务知识校核报告。 工单语义理解模型：输出标注数据检验结果与适配优化建议。 科研成果支撑：提供论文实验数据补充与专利技术点验证。 |
|  | 湖北省公司随州市公司 | 负责根据项目需要，提供相关业务数据与运维场景； 参与知识体系设计与校核规则制定； 协助完成应用测试与效果评估； 参与并推动成果在实际业务中的实施验证和落地应用。 | 知识支撑：提供不少于2 项网信领域细分场景的实操案例与技术规范补充。 协助审查：参与制度规则与审查逻辑的适用性验证，提出优化建议，完善审查标准体系。 集成测试：参与跨环境兼容性测试，输出测试报告并完成问题整改。 | 运维知识图谱体系：提供细分场景数据补充与业务知识校核报告。 工单语义理解模型：输出标注数据检验结果与适配优化建议。 科研成果支撑：提供论文实验数据补充与专利技术点验证。 |
| 委外合作单位 | 外协单位（比质比价，待定） | 负责知识图谱构建、数据清洗治理、本体建模、实体消歧与关系抽取； 负责工单语义理解模型、GraphRAG检索推理方法开发； 负责智能审查引擎研发、方法集成与性能优化； 支持技术文档、源代码； 参与科研论文撰写与专利技术实现。 | 知识图谱构建质量与规模指标：构建一个覆盖5个核心网信场景（如硬件、系统、数据库、网络、安全等）的统一运维知识图谱，实体规模不低于500个，核心关系规模不低于50条，核心实体属性填充完整度不低于90%。 系统核心性能指标：工单智能审查系统对单次查询的混合检索平均响应时间不超过2秒。在专用测试集上，对工单规范性问题的自动识别召回率不低于80%。 智能化与自动化能力指标：完成不少于50条核心运维规则的数字化与入库，实现规则覆盖场景下100%的自动审查触发，且所有结论均附带可追溯的推理路径说明。 成果固化与范式输出指标：形成一套完整的《运维工单智能校核与审查范式》方法论文档；完成1项发明专利的申请与2篇高水平学术论文的发表。 | （1）范式与规范文档： ① 《运维工单智能校核与审查范式白皮书》V1.O方法论文档； ② 《湖北烟草网信运维知识图谱本体设计规范》V1.0； ③ 《运维规则数字化转换指南》V1.0。 （2）软件与数据资产： ④ “工单智能审查（湖北烟草网信智能运维）”演示系统可执行程序及全部源代码； ⑤ 运维知识图谱数据库文件； ⑥ 领域优化的语义理解模型文件。 （3）技术文档与报告： ⑦ 系统全套技术文档（设计、部署、用户、API手册）； ⑧ 覆盖不少于5个业务场景的《基于知识图谱的工单智能审查示范应用案例验证报告》。 |

九、项目内容摘要（＜200字，阐明项目研究意义、目标、应用前景、经费） 本项目针对湖北烟草商业系统网信战线在日常运维工作中面临的工单处理难题，研究基于知识图谱的工单语义校核与智能审查新范式。项目通过构建以工单为发起点，贯穿运维领域相关知识域的知识图谱（Graph）与知识库（RAG），融合形成GraphRAG方法，攻克运维知识壁垒、工单语义鸿沟及审查规则僵化三大瓶颈。研究成果将实现工单的自动化合规校核与智能推理，有效提升湖北烟草在系统运维、设备运维、服务保障等方面的智能化水平，为企业运维数字化转型及智能化创新探索一条可行路径。

十、项目意义简述(重点阐述研究的必要性，解决当前存在的什么问题) 在烟草行业一体化平台深度建设及信息化、数字化基础设施日益集中的背景下，全省系统网信运维体系（涵盖卷烟营销、烟叶生产、物流配送、专卖执法、云平台、大数据中心、各业务应用系统等）日趋复杂，工单作为运维工作闭环的核心载体，其处理效率、语义准确性与合规性直接关联企业生产经营的连续性、网信资产的安全性及管理流程的规范性。本项目研究聚焦网信领域的运维工单，就其当前面临人机协同机制不健全、知识资源利用低效（知识壁垒）、语义解析精度不足（语义鸿沟）、合规审查自动化程度低（规则僵化）、过度依赖第三方信息化公司的各类瓶颈，探索在省级商业企业网信领域运维管理规范化、标准化、智能化场景的数字化转型需求新形势下，提出建立智能化工单处理人机协同的新范式，并以此为基础探索全省系统运维数智化管理新模式。

十一、国内外同类研究现状与发展趋势（分析国内外或全省系统同类研究现状与发展趋势、是否响应支撑全省系统科技创新发展规划） 11.1 国内外同类研究现状 随着信息系统规模持续扩大和业务运行复杂度不断提升，运维管理正从以人工经验和事后处置为主的传统方式，逐步向依托制度规范、数据支撑和智能辅助的精细化管理模式演进。在这一过程中，运维活动的规范执行、过程可追溯以及结果可审计，逐渐成为与效率提升同等重要的管理目标。工单作为连接运维执行、制度落实和管理评价的重要载体，其文本语义的规范性、完整性和一致性，直接影响运维管理的治理效果和风险防控能力。围绕如何提升工单语义质量、强化制度规则在运维执行层面的落地能力，国内外学术界和产业界从多个技术与方法方向开展了相关研究，形成了一定的研究基础和实践积累。 从相关研究内容看，现有成果主要分布在知识建模与推理、工单智能处理以及审查与合规智能化等方向。在工业与运维领域，知识图谱作为结构化知识表示和推理的重要技术手段，已被广泛应用于设备管理和运维决策支持。相关研究普遍认为，知识图谱的核心价值在于通过统一的语义建模方式，实现跨设备、跨状态和跨处置行为的关联分析与推理支持。围绕工业设备结构、运行状态、维护行为与故障模式构建知识体系，国内外在钢铁、石化、电力等行业中已形成较为成熟的应用范式，研究结论表明，知识图谱有助于提升复杂运维问题处理的一致性和经验复用水平。 在工单智能处理方向，现有研究主要集中于自然语言处理与信息抽取技术的应用，研究目标多聚焦于工单自动分类、优先级判断、关键要素抽取以及派单优化等问题。相关研究通过引入预训练语言模型和文本表示方法，在提高工单处理效率和降低人工成本方面取得了积极成效。在产业实践层面，不少运维系统已实现工单流程线上化和一定程度的智能辅助处理，为运维管理效率提升提供了技术支撑。 在审查与合规智能化方向，随着监管要求和制度复杂度不断提升，相关研究逐步从早期的规则匹配方法，向语义理解与推理相结合的技术路线演进。研究普遍指出，在强制度约束场景中，仅依赖统计模型难以满足对审查结论可解释性和可追溯性的要求，需要通过结构化知识表示和显式推理机制，对规则执行过程进行清晰刻画。现有成果主要集中于工程审查、合同审查和法规一致性校验等领域，为复杂规则条件下的智能审查提供了方法论参考。 总体来看，国内外在知识图谱、工单智能处理以及合规审查智能化等方面已形成较为丰富的研究成果和实践积累，为运维管理智能化提供了重要技术支撑。但相关研究在研究对象、研究重点和成果形态等方面，也呈现出较为明确的侧重点，其对工单语义质量与制度符合性问题的覆盖仍然有限。 11.2 发展趋势及创新规划 11.2.1 相关技术与方法的发展趋势 综合国内外研究进展可以看出，围绕复杂业务文本与制度规则的智能处理技术，正在从以单一模型和局部任务为导向的研究范式，逐步向“多源知识融合、语义结构化表达与可解释推理”并重的方法体系演进。特别是在运维管理和合规要求较高的应用场景中，研究重点已不再局限于文本分类或要素抽取等基础任务，而是转向如何将非结构化文本转化为可计算、可推理、可审查的知识对象，以支撑更高层次的管理决策和制度执行。 在知识建模层面，知识图谱技术正在由早期以静态本体构建和人工维护为主的阶段，向结合自动抽取、持续更新和多层语义约束的方向发展。相关研究逐步将业务术语、规则条款和行为描述纳入统一的知识表示框架，通过实体、关系和约束条件的协同建模，使知识图谱不仅能够描述“是什么”，还能够表达“应当如何”和“是否符合”。这一趋势为将制度规则和业务语义引入计算过程提供了技术基础，也为后续开展语义校核和合规推理创造了条件。 在文本语义理解与结构化方面，研究重点正在从单纯依赖统计特征和向量表示，转向引入显式语义结构和领域知识约束。尽管预训练语言模型在文本理解能力上取得了显著进展，但在高合规、强制度约束场景中，其输出结果的稳定性、可解释性和一致性仍然面临挑战。因此，越来越多研究开始探索将知识图谱、规则约束与语言模型相结合的技术路线，通过在模型推理过程中引入结构化知识和规则条件，提升语义解析结果与制度语义的一致性。 在审查与校核方法层面，技术发展正由简单的规则匹配或事后校验，向基于知识推理的全过程审查演进。相关研究强调，将制度条款和业务规范转化为可推理的知识规则，并在文本语义结构化结果的基础上开展一致性校核，可以显著提升审查结论的可解释性和可追溯性。这一技术路径逐渐成为工程审查、合同审查和合规检查等领域的重要发展方向，也为将工单语义纳入制度审查提供了可行方法。 总体来看，围绕“文本—知识—规则—推理”的技术融合，正在形成一条相对清晰的发展主线。如何在具体业务场景中，将工单文本、制度规则和领域知识进行统一建模，并通过语义推理实现自动校核和审查，已成为当前相关技术方法演进的重要方向。 11.2.2 现有研究的侧重点分析 在上述技术发展趋势背景下，现有研究在研究对象选择和方法应用上呈现出相对稳定但彼此分离的侧重点。首先，在知识图谱相关研究中，研究对象主要集中于设备、系统或业务实体本身，知识建模和推理逻辑多围绕“对象状态—异常表现—处置行为”展开。这类研究在支撑技术性运维决策方面具有显著优势，但其关注重点通常放在“如何描述事实”和“如何支持处置”，对制度规则和文本表达规范等管理语义的系统建模相对不足。 其次，在工单智能处理研究中，方法选择多以自然语言处理模型为核心，研究目标集中在提升工单分类、派单和响应效率。工单文本在这一研究范式中主要被视为触发业务流程的输入信息，其语义质量通常被默认接受，较少被作为独立研究对象进行审查性分析。这使得相关研究在“是否处理得快、是否分配得准”方面取得了积极成效，但在支撑制度执行一致性和审计可追溯性方面能力有限。 再次，在审查与合规智能化研究中，研究对象更多聚焦于制度文本、规范条款或合同内容本身，研究重点在于如何将规则形式化并开展一致性校验。这类研究在规则表达和推理机制方面积累了丰富方法，但其研究假设通常是被审查对象本身是规范文本，对于实际业务执行过程中产生的文本记录（如工单），关注相对较少。 从整体方法体系看，现有研究在技术路径上已分别覆盖了知识建模、语义理解和规则推理等关键环节，但在“工单作为制度执行记录，其语义质量如何进行系统校核和审查”这一问题上，尚未形成统一的研究对象定义和完整的方法框架。各类研究成果在方法层面具有互补性，但缺乏面向该交叉场景的系统整合。 在这一背景下，有必要进一步从方法融合和研究对象重构的角度，开展面向工单语义校核与审查的技术研究，将知识图谱、文本语义解析和规则推理等技术有机结合，形成适配高合规运维管理场景的系统化研究路径。 11.2.3 项目研究的必要性分析 烟草行业制度约束强、流程规范要求高，工单不仅是运维任务的触发工具，更是制度执行、责任界定和管理评估的重要依据。工单文本中语义表达是否规范、要素是否完整、表述是否一致，直接影响制度规则在运维执行层面的落实效果。如果工单语义存在歧义、缺项或表达不规范，将对后续分析、审计和管理改进产生不利影响。 然而，现有研究和业务系统难以系统性回答工单文本是否符合制度语义要求、关键要素是否完整一致以及审查结论是否具备清晰证据链和可追溯路径等关键问题。因此，有必要在既有研究基础上，面向工单语义校核与审查范式开展系统研究，通过引入知识图谱和语义推理方法，将工单文本、制度规则和业务术语纳入统一的结构化建模和推理框架之中，使工单质量从依赖人工经验判断，转变为可计算、可校核、可复核的研究对象。 从研究体系完整性和实际应用需求看，该研究能够在研究对象和成果形态两个层面对现有研究形成有效补充，为烟草行业网信运维管理的规范化、智能化提供基础性技术和方法支撑，具有明确的现实必要性和应用价值。

十二、承担单位与项目内容有关的前期科研情况、现有基础条件（含试验基地、仪器设备、试验手段、技术力量等） 近年来，湖北省局（公司）信息中心主持开展多项科技创新项目研究，其中《可信云数据库关键技术及典型应用》项目获得2024年湖北省科技进步奖三等奖，具有稳定的多学科、多领域科研团队和研究场所，能较好地完成科研项目拟定内容的实力。 黄冈市局（公司）近年来开展多项科技创新项目研究，其中《基于基层“两员”职能调整背景下的信息协同机制与平台应用研究》项目获得2022年省局（公司）科学技术进步奖二等奖，形成了一系列成果：获得发明专利1项，登记软件著作权15项，发表学术论文12篇，主导了3项标准制定工作。 随州市局（公司）近年来组织开展多项科技创新项目研究，其中《烟草物流供应链多维成本管控体系建构与应用》项目荣获省局（公司）2021年度科学技术进步奖三等奖，获得发明专利2项、登记软件著作权100余项，发表期刊论文5篇，牵头承担省公司信息化标准编写5项。建成“互联网+”创新工作室1个、省公司科技创新转化团队1个、技能大师工作室2个，2人入围全省系统科技创新青年托举人才工程。

十三、主要研究内容（针对需要解决的问题和目标导向，分解细化项目研究任务，须含技术关键；采用的研究、试验方法，技术路线或工艺流程） 13.1 需要解决的问题和目标导向 本项目针对湖北烟草网信领域在运维管理工作中面临的三大核心难题：知识壁垒（运维知识分散在人员、文档和系统中，呈非结构化状态）、语义鸿沟（工单文本描述质量不一，与监控事件、业务场景存在语义隔阂）、规则僵局（运维管理制度难以转化为可执行的自动化审查规则）。研究目标是通过构建“知识图谱+知识库”的GraphRAG方法，实现工单的自动化合规校核与智能推理，有效提升湖北烟草在信息化系统运维方面，特别是工单处理的智能化管理水平，适时推广到各关键业务领域。 13.2 任务分解与关键技术 研究任务1：面向运维领域的“知识-数据”混合驱动图谱构建与演化方法 （1）多源数据采集与预处理：从湖北烟草相关业务系统采集结构化数据（设备台账、工单记录、资产信息、系统/平台信息等）；从运维文档、故障报告、操作手册中提取半结构化和非结构化数据；数据清洗与格式标准化，建立统一的数据接入规范。该子任务中涉及的关键技术为结合规则匹配（处理专业术语）和深度学习模型（处理模糊语义）的混合抽取策略。 （2）本体设计与知识抽取：基于OWL（Web Ontology Language）本体语言定义烟草运维领域本体，明确“资产-告警-流程-人员”等实体关系；采用“规则抽取+机器学习”抽取混合策略：规则抽取处理格式固定的关系（如设备型号/系统编号、故障代码），机器学习抽取处理复杂语义关系（如从故障描述中提取“设备/系统-故障-影响”关联）。该子任务中涉及的关键技术为基于相似度计算和上下文语义理解的实体消歧算法。 （3）知识融合与数据存储：实体对齐与冲突消解，解决“同一设备不同名称”问题，提升匹配准确率；采用图数据库（如Neo4j）存储知识图谱，支持复杂关系查询，缩短响应时间；为高频查询关系建立索引。该子任务中涉及的关键技术为对图数据库索引结构、创建以及使用等多方面进行优化调整。 研究任务2：基于知识增强与上下文感知的工单深度语义解析模型 （4）文本分块与向量化：采用递归字符文本分割（Recursive Character Text Splitter）对工单文本进行智能分块（如400词块大小，80词重叠）；使用BGE、M3E等中文优化嵌入模型将文本块转换为向量表示，并生成同义词和语义相似查询，提升召回率。该子任务中涉及的关键技术为基于语义解析的文本分块和向量化方法。 （5）知识库构建与索引：构建向量数据库（如ChromaDB、Qdrant），存储文本块向量和元数据；建立混合索引框架，包括向量索引（语义相似度检索）+关键词索引（精确匹配检索）。该子任务中涉及的关键技术为基于融合排名Reciprocal Rank Fusion（RRF）算法的混合融合检索方法。 （6）智能检索与重排序：结合关键词检索方法（BM25／BM25Okapi）与语义向量检索构建混合检索架构，实现对候选文档的高召回与初步排序。为弥补在细粒度语义判别方面的不足，研究引入重排序模型（Cross-Encoder），采用基于BERT的相关性建模方式对候选结果进行精排序，从而提升检索结果的语义一致性与排序准确性，形成一套兼顾召回效率与排序精度的智能检索与重排序方法体系。 研究任务3：融合逻辑规则与图谱嵌入的可解释推理过程 （7）规则引擎构建：采用语义网规则语言（SWRL，Semantic Web Rule Language）定义运维规则，如“如果设备状态为故障且优先级为高，则自动创建紧急工单”；构建规则库，支持规则的增删改查和版本管理。该子任务中涉及的关键技术为提出将符号逻辑推理与神经网络概率预测相结合的神经符号方法。 （8）图神经网络推理：使用图神经网络（GNN）对知识图谱进行嵌入学习，捕捉实体间的复杂关系；实现多跳推理：从“设备A故障”→“影响营销系统B”→“影响货源投放”。该子任务中涉及的关键技术为提出基于图路径搜索和剪枝算法的多跳推理模型。 （9）可解释推理路径生成：记录推理过程中的每一步逻辑跳转，生成结构化推理报告；可视化展示“症状-故障-解决方案”的推理链条。该子任务中涉及的关键技术为通过注意力可视化和推理路径追溯实现决策透明。 研究任务4：面向校核与审查的多场景验证 （10）知识图谱体系的多场景有效性验证：围绕不少于5个网信领域业务场景验证统一运维知识图谱的覆盖度、语义一致性与跨场景适配能力，重点评估故障模式和流程知识的结构化治理效果，以及图谱在监控事件、工单文本和制度流程等异构信息融合中的稳定性。通过知识完整性、关联准确性和迁移能力测试，确保图谱能够为语义理解与智能审查提供可靠支撑。 （11）工单语义理解与自动校核能力验证：验证工单语义理解模型在多业务线中的准确性、规范性和完整性校核能力，通过标注语料评估要素抽取、语义解析、术语规范和一致性检查表现，并检验模型在不同场景下的泛化能力与鲁棒性。通过对缺失项、错误项和逻辑不一致的识别评估，验证模型在自动化工单质量检查中的可用性。引入检索增强生成（RAG）框架，将工单文本作为查询输入，通过向量化表示与相似度检索，从规范知识库及标注语料中获取相关上下文信息，辅助模型完成工单要素识别与质量校核。该过程使得模型在缺失项识别、错误项检测及逻辑一致性判断中具备可解释的知识支撑，为智能审查体系打下基础。 （12）智能审查与自动合规体系的闭环验证：面向不少于5项网信运维审查场景验证智能审查体系的有效性，评估制度规则自动触发、工单缺陷识别、修正规则生成及推理链可解释性。通过“事件—工单—制度”的语义关联链路开展端到端测试，检验审查准确性、一致性与人工替代率，并基于用户反馈与误判案例构建持续优化机制。 13.3研究方法与技术路线 本项目研究将分为从数据到知识、再到智能模型，最终赋能业务应用的四个层次。研究方法将严格遵循此路线，针对每一层的目标、输入、处理和输出进行设计。 图1 整体技术方案图 - 数据层：多源异构数据的治理与融合 旨在为上层模型提供高质量、标准化的多模态数据底座。核心是将分散在湖北烟草各类系统和文档中的结构化、非结构化数据进行有效整合。（注：数据文档仅涵盖本研究所需的文档。） 具体方法：采用多通道数据爬取与接口对接技术。对于数据库中的结构化数据（资产信息、事件记录），通过ETL工具（如Apache NiFi）进行定时增量同步。对于非结构化数据（政策文件PDF/ofd、工单日志文本、会话记录），使用文档解析库（如Apache Tika）和文本清洗工具进行内容提取。针对结构数据进行数据清洗、格式标准化、空值处理和编码统一（如将设备状态统一为“运行/故障/停机”）。针对非结构数据采用自然语言处理流程，包括分词（使用Jieba等中文分词工具）、去停用词、词性标注、命名实体识别，初步提取文本中的关键实体（如设备名、故障现象）。制定统一的数据接入规范，为不同来源的数据打上来源、类型、时间戳等元数据标签，形成可追溯的数据血缘。构建湖北烟草网信领域专用词典与同义词词林，确保“一体化平台”、“大数据中心”等专业术语能被准确识别和归一化。最后构建一个基准测试数据集，包含从各来源随机抽样的数据，并由领域专家进行标准化的标注。 - 知识层：图谱构建与知识穿透 旨在突破研究瓶颈1（穿透知识壁垒）构建运维知识图谱（Graph），将底层治理后的数据转化为机器可理解和推理的结构化知识。 具体方法：采用自顶向下与自底向上相结合的方法。参考行业标准并结合湖北烟草业务专家经验，定义核心实体类型（如资产、告警、流程、人员）、关系类型（如“位于”、“引发”、“处理”）及属性约束。针对结构化数据通过规则映射直接转换为图谱中的实体和关系。针对非结构化文本数据采用联合学习模型，进行端到端的实体识别和关系抽取。例如，从工单描述“机柜过热导致停机”中，抽取出实体“机柜”、“过热”、“停机”及关系“导致”。采用联合学习模型，进行端到端的实体识别和关系抽取。使用图数据库进行存储，利用其高效的关系查询能力。设计增量更新机制，当有新工单或新政策时，自动触发知识抽取和图谱更新流程。最后设计一系列复杂查询（如“查询所有由机房空调故障引发且影响一体化营销系统的工单”），测试查询响应时间。 - 模型层：GraphRag融合与可解释推理 旨在协同攻关研究瓶颈2（跨越语义鸿沟）和研究瓶颈3（破解规则僵局），最终实现GraphRag融合，形成既能深度理解语义又能进行逻辑推理的智能核心。 具体方法为：将政策文件、典型案例等非结构化文档进行智能文本分块，通过嵌入模型转化为向量，构建向量知识库。当新工单进入时，模型首先进行深度语义解析，然后将其作为查询，在向量知识库中进行相似性检索，找到最相关的政策条款或历史案例作为参考。结合稠密向量检索（语义相似）和稀疏词检索（关键词匹配），并使用重排序模型提升Top-K结果的准确性。将自然语言描述的规章制度（如“优先级为高的设备故障工单需10分钟内响应”）转化为可执行的逻辑规则。利用图神经网络等技术，对知识图谱进行嵌入学习，使模型能发现数据中潜在的复杂关联，进行“如果A则可能B”的预测性推理。符号主义与连接主义的融合。将基于规则的确定性推理（符号主义）和基于嵌入的概率推理（连接主义）结合，使决策既准确又可解释。构建一个协同推理框架。对于一个新工单，RAG组件提供相关的文本依据（如政策条文），Graph组件提供结构化的关联信息（如该设备的历史故障、关联的上下游流程），两者信息共同输入到大语言模型进行综合分析与决策。设计有效的信息融合机制，让模型能权衡文本依据和图谱关系的重要性。设计工单分类、派单决策、合规性审查等具体任务，分别测试仅用RAG、仅用Graph以及GraphRag融合下的任务性能，验证融合的有效性，由专家评估模型提供的推理依据是否合理、完整。 - 应用层：多场景验证与闭环优化 旨在将前三个层次的研究成果在湖北烟草网信运维真实业务场景中进行验证，并形成自我优化的闭环。 具体方法为：针对工单智能分类、自动标签化、智能派单等场景，开发相应的应用模块，实现从工单创建、语义解析、智能校核、自动派发到处理反馈的端到端自动化流程。建立反馈回路，自动收集处理结果由运维人员进行评价或修正。采用A/B测试，将一段时期内产生的工单分流，一部分由原有人工方式处理，一部分辅助处理，对比关键指标。 综上所述，本项目的研究与试验方法将严格遵循图示的技术路线，层层递进，最终构建一个智能、可进化、可解释的工单语义校核与审查新范式，为湖北烟草运维管理的数字化转型提供坚实的技术支撑。 13.4 研究实施中的关键风险识别与控制安排 在本项目研究实施过程中，围绕知识图谱构建、工单语义理解模型训练以及智能审查范式验证等核心任务，项目实施将依托湖北烟草现有网信运维体系、工单管理实践和科研组织机制推进。结合现有工作基础与研究内容特点，对项目实施过程中可能面临的关键风险进行识别，并在研究方案中同步安排相应的控制措施，以保障研究任务有序推进和成果质量。 13.4.1 技术实现与方法适配方面的风险控制 本项目在现有工单系统和运维管理制度基础上，进一步引入知识图谱建模、语义解析和推理审查方法，研究内容在方法复杂度和工程实现层面均具有一定挑战。由于不同业务场景下工单描述习惯、制度条款表达方式和数据结构存在差异，研究方法在早期阶段可能面临适配性不足的问题。对此，项目实施将依托现有运维工单数据和制度文档资源，采用“分阶段构建、逐步融合”的研究推进方式，在知识建模、语义解析和审查逻辑设计过程中同步开展多轮验证与调整，通过不断贴合真实业务场景修正模型与规则设计，确保研究方法在现有系统环境中的可行性和稳定性。 13.4.2 项目组织与实施协同方面的风险控制 本项目研究涉及多项研究任务并行推进，涵盖知识工程、模型研究和应用验证等不同工作内容，对项目组织协调和实施节奏提出较高要求。若研究任务之间衔接不当，可能影响整体推进效率。对此，项目实施将基于既有科研项目管理经验和委外合作机制，明确各研究任务的阶段目标和成果边界，在研究过程中通过阶段性成果评审和例行沟通机制，对研究进展进行动态跟踪和调整，确保各项研究任务在既定框架下有序协同推进。 13.4.3 数据条件与研究支撑方面的风险控制 本项目研究高度依赖工单文本、运维制度文档和相关业务数据的完整性与一致性。受限于历史数据形成背景不同、文本规范程度不一等因素，研究过程中可能面临数据质量差异对分析效果的影响。对此，项目将在现有数据资源基础上，将数据整理和规范化处理作为研究实施的重要前置工作，通过明确数据使用范围、统一关键字段口径和筛选具有代表性的样本数据，为知识建模和语义分析提供稳定的数据支撑。同时，在研究方法设计中充分考虑数据差异的客观存在，通过多场景验证和交叉分析方式降低数据不确定性对研究结论的影响。 13.4.4 规则与语义认知差异带来的研究偏差风险控制 本项目围绕工单语义校核与审查范式开展研究，其研究基础建立在现有运维制度、业务规则以及人员长期形成的操作习惯之上。在实际工作中，不同单位、不同岗位对制度条款和业务规则的理解方式可能存在差异，工单填写过程中也往往带有一定的经验性和口语化特征。这种认知差异在研究初期可能对语义建模和规则抽象带来偏差，进而影响研究结论的一致性。 针对上述情况，项目实施过程中将依托现有制度体系和工单管理规范，在研究推进中同步引入业务专家和运维骨干参与规则梳理与语义校验，通过多轮讨论和样例对照，逐步统一关键概念和判定口径。在研究方法设计上，避免将单一理解方式固化为“标准答案”，而是通过多样化样本和规则层级划分，提升研究成果对实际业务差异的包容性和适应性。 13.4.5 研究成果表达与实际应用理解偏差风险控制 本项目研究成果以知识模型、语义规则和审查范式等形式呈现，具有一定的专业性和抽象性。在实际应用推广过程中，若成果表达方式与现有运维人员的认知习惯和工作流程衔接不够紧密，可能影响成果的理解程度和应用效果。 为降低上述风险，项目在研究实施阶段将注重成果表达形式与现有工作方式的匹配度，在保持研究严谨性的同时，通过示例化说明、典型工单对照和流程化描述等方式，使研究结论更易于理解和使用。同时，在成果验证过程中结合现有运维人员的反馈意见，对成果表达方式进行必要调整，确保研究成果既具备方法论价值，又具备实际应用的可接受性。 13.4.6 研究验证与成果可落地性的风险控制 本项目研究成果需在真实运维管理场景中具备验证基础和应用潜力，而部分运维场景在实验环境中难以完全复现，可能对研究成果验证的全面性产生影响。对此，项目实施将依托现有运维管理实践和典型业务场景，采用循序渐进的验证方式，对研究成果在不同工单类型和业务场景下的表现进行检验，并结合运维人员反馈持续优化研究结论表达形式，确保研究成果在现有管理体系下具备可理解性和可应用性。

十四、预期研究目标（重点描述解决问题的效果，预期经济技术指标，可以定性和定量相结合） 本项目针对湖北烟草网信战线运维管理工作在数字化转型中面临的三大核心难题，通过构建“知识图谱+知识库”的GraphRag方法体系，实现工单的自动化合规校核与智能推理，预期在以下方面取得突破： 14.1 解决问题的效果 （一）知识壁垒的穿透效果 通过构建覆盖湖北烟草网信领域的知识图谱，将分散在人员、文档和系统中的运维知识（如故障、流程）进行有效整合与治理。方法能够从非结构化文本中自动提取实体和关系，提升实体识别准确率、关系抽取F1值，使机器能够理解和推理运维知识，力图改变传统依赖人工经验的工作模式。 （二）语义鸿沟的跨越效果 基于知识增强与上下文感知的工单深度语义解析模型，能够准确理解人工填写的工单文本描述，与监控事件、业务场景及标准知识建立语义关联。通过混合检索（向量检索+关键词检索）和重排序技术，提升工单语义解析准确率，预期实现工单的智能分类、自动派单和优先级排序，显著提升工单处理效率。 （三）规则僵局的破解效果 将自然语言描述的运维管理制度和标准操作流程转化为可计算、可执行的自动化审查规则。通过SWRL规则语言定义运维规则，结合图神经网络推理，实现多跳推理和可解释性推理，使合规校核从人工层面提升至自动化层面，提升规则执行准确率。 14.2 应用场景价值与推广 本项目构建的统一运维知识图谱体系和GraphRag智能审查能力，研究范畴聚焦在网信领域的运维工单智能化处理，如果示范验证效果良好，未来可在湖北烟草业务场景中发挥价值，实现资产关系管理、故障模式识别、流程规范校核等全链路知识化与智能化支撑。通过语义理解模型和自动审查机制，工单质量得到有效提升，规范性检查、合规校核与根因分析实现自动化，工单处理周期明显缩短，人工审查工作量大幅降低，审查一致性与准确性明显提高，运维流程实现从经验依赖向知识驱动、智能推理的全面转型。 多场景应用中，智能工单质量体系可持续优化工单结构、提质运维流程、降低异常处理成本，并在制度流程执行、风险识别、监控事件响应等方面形成自动化支持，推动运维体系标准化、自动化与透明化建设。得益于知识图谱的可扩展性与模型的可迁移性，项目成果具有高度可复制性，可推广至多业务条线，构建企业级运维知识底座与审查规范体系。 综上，本研究成果将为湖北烟草网信领域数字化转型提供可复制、可扩展、可持续演进的技术路径，支撑运维管理从“经验驱动”迈向“数据驱动+知识推理驱动”，为全省系统网信战线高质量发展注入新动能。 14.3 预期经济技术指标 本项目预期达成以下具体、可验证的量化目标，以交付一个高性能、可解释的工单智能审查示范系统： 知识图谱构建质量与规模指标：构建一个覆盖5个核心网信场景（如硬件、系统、数据库、网络、安全等）的统一运维知识图谱，实体规模不低于500个，核心关系规模不低于50条，核心实体属性填充完整度不低于90%。 系统核心性能指标：工单智能审查系统对单次查询的混合检索平均响应时间不超过2秒。在专用测试集上，对工单规范性问题的自动识别召回率不低于80%。 智能化与自动化能力指标：完成不少于50条核心运维规则的数字化与入库，实现规则覆盖场景下100%的自动审查触发，且所有结论均附带可追溯的推理路径说明。 成果固化与范式输出指标：形成一套完整的《运维工单智能校核与审查范式》方法论文档；完成1项发明专利的申请与2篇高水平学术论文的发表。

十五、成果交付物（解决方案、管理标准、技术标准，产品或设备实物，亦包括项目研究形成的论文、专利等衍生产物） 本项目将形成“方法论-工具集-实证案例”三位一体的完整成果体系，具体交付物包括： 1. 核心方法范式与规范文档 ①《运维工单智能校核与审查范式白皮书》（V1.0）：系统阐述基于知识图谱与GraphRAG的工单智能化处理方法论，包括体系架构、核心流程（知识构建-语义理解-规则推理-审查应用）、实施路径与评估标准。 ②《湖北烟草网信运维知识图谱本体设计规范》（V1.0）：明确定义“资产-告警-流程-人员-故障”等核心实体、属性及关系的OWL本体文档，为知识体系标准化奠定基础。 ③《运维规则数字化转换模板与指南》（V1.0）：提供将自然语言描述的运维管理制度，转换为SWRL规则或可执行逻辑的标准化模板与示例。 2. 软件与数据资产 ④“工单智能审查（湖北烟草网信智能运维）”演示系统：基于GraphRAG智能审查的“湖北烟草网信智能运维”演示系统（内嵌故障辅助诊断、工单智能审查、流程规范问答三大子能力），交付符合信创要求的可部署应用的系统可执行程序及源代码1套。 ⑤运维知识图谱数据库文件：如 湖北烟草网信运维知识图谱库：基于图数据库的图谱数据文件，覆盖不少于5个场景。 标注语料与测试数据集：用于模型训练与评估的脱敏后工单文本、知识抽取标注数据。 ⑥领域优化的语义理解模型文件：如 运维工单语义理解模型：中文文本嵌入模型。 3. 技术文档与报告 ⑦系统全套技术文档（设计、部署、用户、API手册）。 ⑧《基于知识图谱的工单智能审查示范应用案例验证报告》：详细记录在如：硬件故障处理、系统宕机应急、数据库性能排查等不少于5个具体场景下的应用过程、量化效果比对（使用本系统前后）与用户反馈，实证本范式的有效性与价值。 4. 知识产权与学术成果 国家发明专利申请至少1项，围绕“基于知识图谱与RAG的工单智能审查方法”等相关技术创新。 学术论文2篇，计划在国内核心期刊或国际会议上发表，主题围绕运维知识图谱构建、工单语义理解与可解释推理。 软件著作权1-2项，登记本项目形成的相关软件系统。

十六、验证示范方案（验证示范验证主体、示范地点、规模、方式、进度安排） 本项目的验证示范方案具体如下： 阶段一：基础研究 验证主体：以省局（公司）信息中心为基础研究基地，实现“知识-数据”混合驱动图谱构建与演示方法、同步实现基于知识增强与上下文感知的工单深度语义解析模型、融合逻辑规则与图谱嵌入的可解释推理过程，共三项关键研究内容。 阶段二：应用研究 验证主体：以省局（公司）信息中心和黄冈、随州市局（公司）为两级应用研究基地，共同实现面向科研与审查的多场景验证，打通基础研究阶段三项关键研究内容的内在联系，实现本研究的最终目标。

| 十七、项目实施进度计划 （一）项目科研阶段总体进度计划 1.需求调研与基础准备阶段（第1-2个月） 开展网信领域系统运维全场景需求调研，梳理设备运维、系统运维、业务流程运维的工单处理痛点、合规审查要点及人机协同需求。 根据现有数字化运维管控平台，采集多源异构数据：① 结构化数据（设备资产台账、历史工单、故障维修记录、监控告警数据）；② 非结构化数据（运维管理制度、SOP 文件、员工经验文档、培训教材）；③ 半结构化数据（表单模板、流程图表），通过 ETL 工具完成数据清洗、去重、标准化处理，构建符合烟草行业规范的数据集。 梳理湖北烟草特有的行业术语、资产分类标准、故障编码体系、合规管控清单，建立基础术语库与规则词典，为后续定制化研发奠定基础。 本阶段采用访谈法、实地调研法、数据映射法、标准化编码法，结合湖北烟草商业系统现有数据治理规范，确保数据与业务的一致性。 2.核心技术研发阶段（第3-12个月） （1）烟草定制化知识图谱构建（破解知识壁垒） 设计适配湖北烟草网信领域的知识图谱，涵盖“资产-故障-流程-人员”等核心实体，定义实体属性（如设备型号、故障等级、流程节点、合规条款）与关联关系（如 “设备-发生-故障”“故障-对应-处理流程”），兼容湖北烟草现有信息化资产分类与故障编码标准。研发“知识-数据”混合驱动的知识抽取算法，针对结构化数据采用规则映射法，半结构化数据采用XPath解析法，非结构化数据采用“BERT+CRF”模型（融入烟草术语库预训练），实现知识自动抽取；通过实体对齐、冲突消解算法完成多源知识融合，构建初始知识图谱。建立知识图谱动态演化机制，基于新增工单、故障案例、制度更新数据，设计增量更新算法，确保知识图谱与湖北烟草运维业务的实时同步。 （2）烟草工单语义解析模型研发（跨越语义鸿沟） 构建湖北烟草网信领域专用知识库（RAG）：整合知识图谱、行业术语库、历史工单案例库、业务场景库，为语义解析提供知识增强支撑。优化上下文感知的语义解析模型，融入烟草行业知识预训练，提升不规范工单（如简写、歧义、信息缺失）的核心意图识别能力；设计“工单-监控事件-业务场景-标准知识”的多维度关联算法，实现自动匹配。开发工单语义标准化模块，将非规范工单转化为结构化工单（含故障类型、涉及资产、业务场景、处理要求等核心字段），适配湖北烟草工单管理规范。 （3）GraphRAG 可解释推理机制研发（破解规则僵局） 合规规则形式化转化，将湖北烟草《运维管理制度》《SOP 操作规范》《安全合规要求》等自然语言规则，转化为机器可执行的逻辑规则，构建本地合规规则库。 融合逻辑规则与图谱嵌入的推理框架：优化知识图谱嵌入，结合逻辑规则推理（如正向链推理），实现工单合规性自动校核；设计推理过程可视化模块，清晰呈现“合规/不合规”的判断依据（如引用的制度条款、知识图谱关联关系），满足可解释性要求。 本阶段技术方法包括采用知识工程、自然语言处理（NLP）、图神经网络（GNN）、规则推理等技术，结合湖北烟草本地数据进行模型微调与算法优化，确保技术适配性。 阶段产出：适配湖北省烟草网信领域的知识图谱构建方法与设计文档；烟草工单语义解析模型（含预训练权重、算法代码）；GraphRAG 可解释推理框架与合规规则库（湖北烟草定制版）；阶段性技术报告（含算法验证数据）。 3.测试验证（第13-17个月） 明确验证示范主体、人员、地点、方式；基于试点数据，评估工单处理效率、合规审查准确率、人力成本节约等指标，对技术方法、模型精度进行迭代优化。具体内容见：十六、验证示范方案 （二）科研成果落地推广路径 围绕应用转化与规模化落地（全省系统推广），拟定以本课题承办单位为主体，精准对应用转化对象进行推广，从而实现成果的规模化落地。但上述工作，不在本科研项目范畴内，需要另行组织立项。具体步骤如下： 1.精准对接推广 以承办单位为主体，通过示范应用，打造成功案例，围绕成功案例，组织宣传素材，面向全省系统范围分发宣贯。组织1-2 场该项目的科创成果展示会和技术成果交流会，并将相关宣传材料、使用手册、技术白皮书、成果清单等，集成到智慧鄂烟中，供各单位下载学习。围绕各单位提出的各类个性化需求及对科研成果的问询，组织线上专题的答疑会，由承办单位答疑解惑。“人工智能+”联合创新实验室（以下简称实验室），作为涉AI 类孵化推广平台，积极消化理解相关成果，做好规模化落地支持的能力储备工作。 2.规模化落地 承办单位（省公司+黄冈市局+随州市局）选取需求及条件相适配的地市公司（2-3 家有代表性的地市），先行小规模推广试用，实现区域规模化。依据区域地市的试点经验，反向进一步凝练成果，将成果打造成兼具实用化的成品，该软件应该集成到智慧鄂烟中，开通账号，打通数据，具备广泛试用的条件。将打磨后的成果，固化成企业标准/行业标准，提升成果的行业认可度和权威性，为高效率推广应用奠定坚实的基础。实验室在小规模推广、成果提炼、标准打造方面，发挥关键支撑作用，全面储备好全省推广的各项准备工作。一旦确认全省推广，主动介入提供落地实施服务。 由于该模式涉及到科技项目研究、示范验证、成果推广，其不同主体之间的核心智能不同，发力点差异显著，为避免工作空白和职能交叉，拟定如下职能定位和工作分工： （1）承办单位：负责统筹科研阶段的总体研究工作和成果输出，是科研活动的主要推动力。 （2）外协单位：负责协助承办单位做成果梳理、知识产权确认、示范验证对接。 （3）推广应用单位：负责做需求和痛点梳理、科研成果对接、场景提供。 （4）实验室：负责协助将成果落地应用，是成果孵化应用的主要推动力。 （5）业务主管部门（科技处、信息中心）：负责保障成果在科研及推广过程中的各类人才、资金、平台、机制，实行风控管理。 为确保本项目及后续类似项目的推广模式可复用性，进一步提高工作效率及积极性，建议借鉴实验室运营方案的相关激励条款，将科研成果落地推广全过程，探索引入服务购买的方式，实行“实体化、市场化”运作模式。 |  |
| --- | --- |
| 十八、项目申报单位(部门)前置审查 |  |
| （ 一）必要性审查 |  |
| 1.拟解决的问题是否明确具体，且需要通过项目研究予以解决； | □是 □否 |
| 2.是否需要开展委外合作，委外合作内容是否符合要求； | □是 □否 |
| （ 二）可行性审查 |  |
| 1.项目研究任务、技术路线、进度安排、团队组成是否合理可行； | □是 □否 |
| 2.成果交付物是否清晰明确； | □是 □否 |
| （ 三）规范性审查 |  |
| 1.申报材料是否清楚完整、填写内容是否符合要求 | □是 □否 |
| 2. 委外合作方式选择是否合规； | □是 □否 |
| 3.总经费预算、委外经费预算是否合规； | □是 □否 |
| 4.是否存在将投资项目、咨询项目、信息化项目或更适合于群众性创新项目异化为科技项目。 | □是 □否 |
| 审查员签字： 年 月 日 |  |